**ПРОЕКТ**

 **Утверждена:**

**постановлением администрации**

**муниципального района**

**Чернянского района**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_**

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 – 2024 годы»**

**2020 год**

**Паспорт муниципальной программы Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 – 2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2024 гг»** |
| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Чернянского района |
| 2. | Соисполнители муниципальной программы | Администрация Чернянского района |
| 3. | Участники муниципальной программы | Администрация Чернянского района |
| 4. | Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района» |
| 5. | Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Чернянского района |
| 6. | Задачи муниципальной программы |  Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Чернянского района в период 2018-2024 годов с учетом индекса качества городской среды |
| 7. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы.Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| 8. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 97 660 020,0 рублей.Объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств муниципального бюджета составит 14 635 456 рублей 80 копеек , в том числе по годам:2018 год –6677056 рублей;2019 год –4868420 рублей;2020 год –0 рублей;2021 год –0 рублей;2022 год –0,00 рублей;2023 год – 3 089 980 рублей 80 копеекПланируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 55 554 349 рублей 20 копеекПланируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств областного бюджета – 9 859 768 рублей 73 копейкиПланируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств внебюджетных источников составит 17 610 445 рублей 27 коп. |
| 9. | Конечные результаты муниципальной программы | 1. Реализация не менее 12 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года.2. Увеличение среднего значения индекса качества городской среды к концу 2024 года на 30 процентов.3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в п.Чернянка, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды к концу 2024 года, до 30 процентов.4. Реализация на территории Чернянского района мероприятий по цифровизации городского хозяйства к концу 2024 года до 30 процентов. |

1. **Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы, в том числе формулировки**

 **основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

По состоянию на 1 января 2017 года общая численность населения, проживающего на территории Чернянского района, составляет 31,383 тыс. жителей.

В Чернянском районе 57 населённых пунктов в составе 1 городского и 15 сельских поселений.

Только в 1 населенном пункте Чернянского района численность населения превышает 1000 человек, в п.Чернянка.

На территории Чернянского района расположено 64 многоквартирных жилых дома, ограничивающих 55 дворовых территорий, общей площадью 46,75 тыс. кв. метров и 13 общественных территории, общей площадью 101,9 тыс. кв. метров.

Доля благоустроенных дворовых территорий Чернянского района составляет 87,27 % от общего количества дворов.

Доля благоустроенных общественных территорий Чернянского района составляет 76,92 % от общего количества.

Одновременно с этим, на территории населенных пунктов Чернянского района, численностью населения свыше 1 000 человек находятся 55 дворовых территорий, площадью 46,75 тыс. кв. метров, из которых благоустроены 87,27 % и 13 общественных территорий, площадью 101,9 тыс. кв. метров, уровень благоустройства которых составляет 69,23 %.

Потребность в благоустройстве территорий Чернянского района обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в Чернянском районе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» позволит повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов Чернянского района, численностью населения свыше 1 000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Чернянского района во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органа местного самоуправления Чернянского района.

В рамках реализации муниципальной программы общественные территории – это территории городского поселения «Поселок Чернянка» соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации**

**муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 года № 5), национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3, постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Одним из основных стратегических направлений развития Чернянского района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Чернянского района.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Чернянского района на период до 2025 года, в основу разработки которой положены: стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации; документы и материалы министерств регионального и экономического развития Российской Федерации; федеральные отраслевые стратегии; Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, Программа улучшения качества жизни населения Белгородской области; Схема территориального планирования Белгородской области; Схемы территориального планирования территорий Чернянского района.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Чернянского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Чернянского района в период 2018-2024 годов с учетом индекса качества городской среды.

Муниципальная программа реализуется в 2018-2024 годах, этапы реализации не выделяются.

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2024 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Реализация не менее 12 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года.

2. Увеличение среднего значения индекса качества городской среды к концу 2024 года на 30 процентов.

3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в п.Чернянка, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды к концу 2024 года, до 30 процентов.

4. Реализация на территории Чернянского района мероприятий по цифровизации городского хозяйства к концу 2024 года до 30 процентов.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод ввиду того, что:

- задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Чернянского района с учетом приоритетов территориального развития, возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида Чернянского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

Администрация Чернянского района в рамках реализации муниципальной программы - как получатель субсидии:

- разрабатывает и утверждает (корректирует) муниципальную программу по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы, в 2020 году в срок до 31 марта в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- ежегодно проводит общественные обсуждения и определяет территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в текущем и последующих годах);

- ежегодно по итогам общественных обсуждений актуализирует муниципальную программу (при необходимости);

- ежегодно обеспечивает привлечение к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации муниципальной программы по годам реализации;

- обеспечивает синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в п.Чернянка мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечивают синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Чернянском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества; программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- обеспечивает реализацию указанной муниципальной программы, в том числе проводит отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством;

- обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках минимального перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках дополнительного перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды обеспечивает привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов Белгородской области;

- обеспечивает реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- ежегодно предоставляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области не менее 1 заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

- обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству которых, предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- обеспечивает размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации мероприятий проекта на территории муниципальных образований Чернянского района с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

В реализации муниципальной программы Чернянского района принимают участие населенные пункты поселений Чернянского района, численностью населения свыше 1 000 человек (далее – поселения Чернянского района).

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

1. **Перечень нормативных правовых актов Чернянского района,**

**принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы (включая план принятия)**

Перечень правовых актов Чернянского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

 **4.Обоснование выделения подпрограммы.**

Государственная программа состоит из **подпрограммы 1** «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района» (далее – **подпрограмма 1**), направленной на достижение ее цели и обеспечение решения задачи.

В рамках подпрограммы 1 планируется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского поселения «Поселок Чернянка» в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения городского поселения «Поселок Чернянка» в соответствии с едиными требованиями.

Задачей подпрограммы 1 является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского поселения «Поселок Чернянка» в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения городского поселения «Поселок Чернянка» в соответствии с едиными требованиями.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, иные виды работ.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов может включать: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства могут включать:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающий реализацию следующих функций:

- сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе в рамках реализации муниципальной программы;

- дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы;

- публичное размещение планов администрации муниципального района «Чернянский район» по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений;

- синхронизацию деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения городского поселения «Поселок Чернянка», автоматизация процессов выполнения заявок и контроль за их исполнением;

- отображение на карте городского поселения «Поселок Чернянка» информации по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг;

б) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения, с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях.

Реализация комплекса мероприятий **подпрограммы** **1** обеспечит:

- осуществление к концу 2024 года не менее 12 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды;

- увеличение доли дворовых и общественных территорий поселений Чернянского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы не менее 80 процентов к 2024 году.

Администрации муниципального района «Чернянский район» – получателю субсидии необходимо обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Администрации муниципального района «Чернянский район» – получателю субсидии необходимо обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы представлена в **приложении № 1** к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы 1 совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, этапы подпрограммы 1 не выделяются.

Методика расчета показателей конечного результата муниципальной программы области представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Планируемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 7.

| **Годы** | **Источники финансирования, рублей** |
| --- | --- |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет муниципального образования** | **Внебюджет****ные источники** | **Всего** |
| 2018 год | 14 485 834 | 3 850 664,73 | 6 677 056 | 14 886 445,27 | 39 900 000 |
| 2019 год | 21 895 200 | 912 400 | 4 868 420 | 2 724 000 | 30 400 020 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 19 173 315,2 | 5 096 704 | 3 089 980,8 | 0,00 | 27 360 000 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы района из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета Чернянского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете и решения муниципального совета об утверждении муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

 **6. Анализ рисков реализации муниципальной**

**программы и описание мер управления рисками**

**реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимизации при реализации муниципальной программы приведен в таблице 2.

Таблица 2

**Риски невыполнения программы**

| **Наименование рисков** | **Вероятность** | **Сила влияния** | **Меры управления рисками** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы |
| 1.1.Снижение объемов финансирования из областного бюджета | Высокая | Высокая | Мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| 1.2.Снижение доли софинансирования из федерального бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| 1.3.Недофинансирование со стороны местного бюджетов | Высокая | Средняя | Создание стимулов для участия муниципального образования в реализации программы, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| 2.Риски, связанные с изменением внешней среды |
| 2.1.Снижение актуальности мероприятий программы | Средняя | Высокая | Ежегодный анализ эффективности мероприятий программы, перераспределение средств между мероприятиями программы |
| 2.2. Изменения федерального и областного законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средняя | Высокая | Разработка предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий |
| 3.1. Невостребованность мероприятий подпрограммы в связи с недостаточной информированностью | Средняя | Средняя | Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, встречи, семинары и др.) |
| 3.2. Недостаточная активность собственников жилых помещений многоквартирных домов | Средняя | Средняя | Корректировка мероприятий программы с привлечением собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| 4.Управленченские ( внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы |
| 4.1.Неисполнение администрацией Чернянского района условий соглашения, заключенного с департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | Средняя | Высокая | Осуществление администрацией Чернянского района общего руководства и управления реализацией муниципальной программы, постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников |
| 5. Риски, связанные с недостоверностью информации |
| 5.1. Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий программы из-за получения недостоверной информации | Средняя | Высокая | проведение мониторинга и анализа сферы благоустройства, возможность корректировки программных мероприятий и целевых показателей |
| 6.Риски, связанные с негативными природными явлениями |
| 6.1. Форс- мажорные обстоятельства- стихийные бедствия ( наводнения, засухи, землятресения) | Низкая | Средняя | Выработка скоординированных действий органов администрации Чернянского района по преодолению препятствий |
| 6.2 Неблагоприятные погодные условия | Средняя | Высокая | Осуществление Управлением строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации района контроля за своевременной разработкой проектно-сметной документации, прохождением государственной экспертизы, организации и проведению конкурсных процедур по отбору подрядных организаций, своевременному началу и завершению производства работ |

**7. Адресные перечни объектов в рамках реализации муниципальной программы**

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Чернянского района, планируемых к благоустройству, отобранных в соответствии с правилами, установленными Администрацией муниципального района «Чернянский район», приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий Чернянского района, планируемых к благоустройству, а также отобранных по результатам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым не позднее 12 февраля 2019 года (для муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек), с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу, отобранных по результатам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий, приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

 **Подпрограмма 1**

**« Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района»**

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 1 **«**Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района»  |
| 1 | Соисполнители, ответственные за реализацию подпрограммы 1 | Администрация Чернянского района |
| 2 | Участники подпрограммы 1 | Администрация Чернянского района |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 1 | Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Чернянского района в период 2018 − 2024 годов с учетом индекса качества городской среды |
| 4 | Задачи подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района в соответствии с едиными требованиями |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2018-2024 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 97 660 000,0 рублей.Объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств муниципального бюджета составит14 635 456 рублей 80 копеек, в том числе по годам:2018 год –6 677 056 рублей;2019 год –4 868 420 рублей;2020 год –0 рублей;2021 год –0 рублей;2022 год –0 рублей;2023 год – 3 089 980 рублей 80 копеек2024 год - 0 рублейПланируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 55 554 349 рублей 20 копеекПланируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств областного бюджета –– 9 859 768 рублей 73 копейкиПланируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств внебюджетных источников составит 17 610 425 рублей 27 коп.Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за счет средств внебюджетных источников составит 24025788,3 рублей. |
| 7 | Конечные результаты реализации подпрограммы 1 | 1. Реализация к концу 2024 года не менее 12 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения;2. Увеличение доли дворовых и общественных территорий поселений Чернянского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы не менее 80 процентов к 2024 году. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории Чернянского района расположены 55 дворовых территорий, общей площадью 46750 кв. метров.

Информация об уровне благоустройства дворовых территорий Чернянского района, включающих в себя, населенные пункты поселений района с количеством жителей свыше 1 000 человек представлена в таблице.

Таблица 3

| **№ п/п** | **МО** | **Общее количество дворовых территорий** | **Общая площадь, дворовых территорий** | **Доля** **благоустроенных** **дворовых территорий** | **Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **х** | **х** | **ед.** | **кв. м** | **%** | **%** |
| 1 | Чернянский район п. Чернянка | 55 | 46750 | 87,27 | 92,73 |

На территории Чернянского района расположены 13 общественных территорий, общей площадью 101 900 кв. метров

Информация об уровне благоустройства общественных территорий Чернянского района, включающих в себя, населенные пункты Чернянского района с количеством жителей свыше 1 000 человек представлена в таблице.

Таблица 4

| **№ п/п** | **МО** | **Общее количество обществен-ных территорий** | **Общая площадь благоустроен-ных общественных территорий** | **Доля благоустроенных общественных территорий** | **Доля общественных территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **х** | **х** | **ед.** | **кв. м** | **%** | **%** |
| 1 | Чернянский район п. Чернянка | 13 | 101 900,00 |  76,92 |  84,62 |

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории городского и сельских поселений Чернянского района, включающих в себя населенные пункты поселений Чернянского района с количеством жителей свыше 1000 человек, представлена соответственно в таблицах 5, 6.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муници-пальное образование** | **Количество недвижимо-го имущества (включая объекты незавершенного строительства** | **Количество земельных участков** | **Общая площадь земельных участков** | **Площадь благоустроенных земельных участков** | **Доля благоустроенных земельных участков** | **Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения, из общего количество дворовых территорий** |
|  |  | **ед.** | **ед.** | **кв.м.** | **кв.м.** | **проценты** | **проценты** |
| 1 | Чернянский район | 316 | 316 | 338 000 | 328 140 | 97,08 | 29,75 |

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование** | **Общая площадь земельных участков** | **Площадь благоустроенных земельных участков** | **Доля благоустроенных земельных участков** |
| **кв.м.** | **кв.м.** | **проценты** |
|  | Чернянский район | 2  122 000 | 2 122 000 | 100 |

1. **Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Главной целью подпрограммы 1 является развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Чернянского района в период 2018 − 2024 годов с учетом индекса качества городской среды.

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующей задачи:

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района в соответствии с едиными требованиями.

Срок реализации подпрограммы 1: 2018 - 2024 годы, этапы реализации не выделяются.

1. **Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района в соответствии с едиными требованиями» планируется реализовать следующее мероприятие-проект 1.F2 «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого планируется реализация мероприятия- 1.F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды».

В целях реализации мероприятия 1.F2.1 планируется осуществлять работы:

- по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

 - по оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства;

- по цифровизации городского хозяйства.

 В рамках мероприятия 1.F2.1 планируется предусмотреть оснащение дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе инвалидов и маломобильных групп, провести общественные обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, а также обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству студенческих строительных отрядов Белгородской области.

Вместе с этим, в рамках решения задач, планируется реализовать следующий комплекс мер:

- контроль за синхронизацией планируемой к принятию муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018 − 2024 годы с реализуемыми в Чернянском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территориях поселений Чернянского района;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, а также проектов благоустройства дворовых и общественных территорий;

- разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Чернянского района, а также объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Чернянского района;

- контроль за ежегодной актуализацией до 31 марта муниципальной программы по формированию современной городской среды в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- контроль за ежегодным проведением общественных обсуждений и определением территорий и мероприятий по их благоустройству при включении в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования;

- контроль за ежегодным обеспечением привлечения к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации муниципальной программы по годам реализации;

- контроль за проведением мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- контроль за наличием решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- контроль за проведением работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету муниципального образования предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- контроль за привлечением к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды студенческих строительных отрядов Белгородской области;

- контроль за привлечением к выполнению работ по реализации мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий осуществления мероприятий по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий Чернянского района, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в районе проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов местного самоуправления Чернянского района в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.**

**Перечень показателей подпрограммы 1**

В результате реализации подпрограммы 1 к 2024 году планируется достижение следующих конечных результатов:

- реализация не менее 12 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды;

- увеличение доли дворовых и общественных территорий поселений Чернянского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, не менее 80 процентов.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

 **5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных**

**распорядителей средств муниципального бюджета, основных**

**мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)**

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 7.

Таблица 7

|  |  |
| --- | --- |
| **Годы** | **Источники финансирования, руб.** |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет муниципального образования** | **Внебюджетные источники** | **Всего** |
| 2018 год | 14 485 834 | 3 850 664,73 | 6 677 056 | 14 886 445,27 | 39 900 000 |
| 2019 год | 21 895 200 | 912 400 | 4 868 420 | 2 724 000 | 30 400 020 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 19 173 315,2 | 5 096 704 | 3 089 980,8 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Чернянского района по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и проекта решения муниципального Совета Чернянского района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2024 годы»**

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы Чернянского района «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2024 годы »**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий** | **Срок** **реализации (начало, завершение)** | **Ответственный исполнитель за реализацию программы** | **Вид пока-зате-ля** | **Наименование показателя, единица измерения** | **2017** **год (базо-вый)** | **Значение показателя конечного и непосред-ственного результата по годам реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2024 годы» (цель – повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Чернянского района | 2018 − 2024 годы | Администрация Чернянского района | П | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды (ежегодно, накопительным итогом), единиц\* | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| П | Среднее значение индекса качества городской среды\*\*, проценты  | 0 | N | N+2 | 0 | 0 | 0 | N+20 | 0 |
| П | Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов, проценты/единиц | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Чернянском районе, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, проценты | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  |  |  |  | П | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства, проценты  | 0 | 0 | 0 | N+5 | N+10 | N+15 | N+22 | N+30 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района Белгородской области» (задача – Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района Белгородской области в соответствии с едиными требованиями) | 2018 − 2024 годы | Администрация Чернянского района | П | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды (ежегодно, накопительным итогом), единиц | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| П | Доля дворовых и общественных территорий поселений Чернянского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, процентов | 0 | 41,7 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 100 | 100 |

**\***Расчет показателя, количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды (единиц), произведен накопительным итогом начиная с 2019 года.

\*\* Расчет показателя за 2019 будет осуществлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 года № 510-р «Методика формирования индекса качества городской среды» в срок до 1 апреля 2020 года.

\*\*\* В 2018 году мероприятие реализовывалось в рамках основного мероприятия 1.1. «Поддержка муниципальной программы формирования современной городской среды».

 **Приложение № 2**

**муниципальной программе Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды**

 **на 2018-2024 годы»**

| **№ п/п** | **Вид нормативного правового акта** | **Основные положения нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель и соисполнители** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Решение муниципального совета Чернянского района  | «О Чернянском районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период » | Управление финансов и бюджетной политики администрации Чернянского района,МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | 2018-2024 годы(по мере необходимости) |
| 2. | Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» | О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2024 годы» | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | 2018-2024 годы(по мере необходимости) |
| 3. | Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» | «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Чернянского района, а так же объектов централизованной (не централизованной), систем холодного водоснабжения городского и сельских поселений Чернянского района». | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района, Управление имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | 2018-2024 годы(по мере необходимости) |
| 4. | Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» | «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования на территории Чернянского района в 2018 году» | Администрация Чернянского района | Принято 29.12.2017 №643 |
| 5. | Решение муниципального Совета Чернянского района | Об утверждении Правил благоустройства территорий муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Администрация Чернянского района , администрации городского и сельских поселений района | Принято 25.07.2018 г № 595 |
| 6. | Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» | О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 20.12.2017 года № 600/1 «О создании общественной муниципальной комиссии для проведения рейтингового голосования по общественным территориям» | Администрация Чернянского района | Принято 25.12.2017 г. № 609/4 (далее по мере необходимости) |
| 7. | Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» | Об утверждении состава общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 -2022 годы» | Администрация Чернянского района | Принято 23.10.2017 г. № 557/1-р (далее по мере необходимости) |

**Приложение № 3**

**муниципальной программе Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2024 годы»**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы Чернянского района из различных источников финансирования реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Чернянского района на 2018-2024 годы»**

 **з****а счет средств муниципального бюджета**

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Расходы (рублей), годы** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2024 годы | всего, в том числе: | 39 900 000 | 30 400 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27360000 | 0.00 |
| федеральный бюджет | 14 485 834 | 21 895 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19173315,2 | 0.00 |
| областной бюджет | 3 850 664,73 | 912 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5096704 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования | 6 677 056 | 4868 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3089980,8 | 0.00 |
| иные источники | 14 886 445,27 | 2 724 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Чернянского района | всего, в том числе: | 39 900 000 | 30 400 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27360000 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 14 485 834 | 21 895 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19173315,2 | 0,00 |
| областной бюджет | 3 850 664,73 | 912 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5096704 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования | 6 677 056 | 4 868 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3089980,8 | 0,00 |
| иные источники | 14 886 445,27 | 2 724 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Поддержка муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2024 годы» | всего, в том числе: | 39 900 000 | 30 400 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27360000 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 14 485 834 | 21 895 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19173315,2 | 0,00 |
| областной бюджет | 3 850 664,73 | 912 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5096704 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования | 6 677 056 | 4 868 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3089980,8 | 0,00 |
| иные источники | 14 886 445,27 | 2 724 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Чернянского района**

**на 2018-2024 годы»**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2024 годы» за счет средств бюджета Чернянского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы муниципального бюджета (тыс. рублей), годы** |
| **ГРБС** | **Рз/Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2024 годы | Администрация Чернянского района | 850 | 0503 | 091F255550 | 244 | 6 677 056 | 4 868 420 | 0 | 0 | 0 | 3089980,8 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Чернянского района | Администрация Чернянского района | 850 | 0503 | 091F25 5550 | 244 | 6 677 056 | 4 868 420 | 0 | 0 | 0 | 3089980.8 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Поддержка муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2024 годы» | Администрация Чернянского района | 850 | 0503 | 091F25 5550 | 244 | 6 677 056 | 4 868 420 | 0 | 0 | 0 | 3089980,8 | 0 |

**Приложение № 5**

**к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Чернянского на 2018-2024 годы»**

**Сведения о методике расчета показателей**

**конечного результата муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя конечного результата** | **Единица измерения** | **Источник данных** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю**  | **Метод сбора информации** | **Временные характеристики** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Чернянского района «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 – 2024 годы»  |
| 1. | Среднее значение индекса качества городской среды | ед | Минстрой РФ | Среднее значение индекса качества городской среды по Чернянскому району формируется из значений индекса по поселениям, расположенным на территории района | Ведомственная статистика Минстроя РФ | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным | Методика расчета индекса качества городской среды будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики определения индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда |
| 2. | Количество населенных пунктов с благоприятной городской средой от общего количества населенных пунктов, расположенных на территории района | Ед. | Минстрой РФ | Суммарное количество населенных пунктов с благоприятной городской средой от общего количества населенных пунктов, расположенных на территории района | Ведомственная статистика  | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 3. | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 – 2024 годы» | шт | Муниципальная программа | Суммарное количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 – 2024 годы» | Ведомственная статистика  | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным | Данный показатель может корректироваться |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Муниципаль-ные образования на территории которых реализуются мероприятия по созданию комфортной городской среды | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются мероприятия по созданию комфортной городской среды | Ведомственная статистика  | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |  |
| Подпрограмма 1 **«**Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района» |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 – 2024 годы»  | Шт. | Муниципальная программа | Суммарное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 – 2024 годы» | Ведомственная статистика  | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным | Данный показатель может корректироваться |
| 1.2. | Доля дворовых и общественных территорий поселений Чернянского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы | % | Муниципальные образования, на территориях которых реализуются мероприятия по созданию комфортной городской среды | Процентное соотношение дворовых и общественных территорий поселений Чернянского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы | Ведомственная статистика  | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |  |

 **Приложение 6**

**к муниципальной программе Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2024 годы»**

 **Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,**

**которые подлежат благоустройству в 2018-2024 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Адрес дворовой территории | Сроки реализации |
| 1 | Улица Ленина,102 | 2018 г. |
| 2 | Улица Ленина, 104 | 2018 г. |
| 3 | Улица Первомайская,59 | 2018 г. |
| 4 | Улица Энтузиастов,6 | 2019 г. |
| 5 | Улица Магистральная,4 | 2019 г. |
| 6 | Улица Магистральная,3 | 2019 г. |
| 7 | Улица Магистральная,1 | 2019 г. |

**Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования,**

**которые подлежат благоустройству в 2018-2024 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения территории общего пользования | Срок реализации |
|
| 1 | Парк ул.Волотовская, п.Чернянка | 2018г. |
| 2 | Благоустройство ул.Волотовская, п.Чернянка | 2018г. |
| 3 | Набережная р.Оскол в районе подвесного моста п.Чернянка |  2019 г. |
| 4 | Парк им. Горького п. Чернянка |  2023 г. |
| 5 | Площадь Октябрьская п.Чернянка | 2023 г. |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве на территории Чернянского района**

1. ИП Крикуненко И.В., п. Чернянка, ул. Степана Разина
2. ИП Шульгин А.Н., п. Чернянка, ул.Ленина,46

**Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения нуждающихся в благоустройстве на территории Чернянского района**

1. ИЖС, п. Чернянка, ул. Кирова, 49
2. ИЖС, п.Чернянка, ул.Маяковского, 13
3. ИЖС п.Чернянка, ул.Чапаева, 15
4. ИЖС п.Чернянка, ул.Чапаева, 18
5. ИЖС п. Чернянка, ул.Волотовская,10