ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРИТЕТ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: РОССИЯ 309560, Белгородская область, п. Чернянка, ул. Орджоникидзе 3,

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:309560, Белгородская область, п. Чернянка, ул. Октябрьская, 11а, тел. (47232) 5-55-99 факс (47232) 5-70-81

исх. №____ от «____» ________________________2015г.

ИНФОРМАЦИЯ

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

В управлении ООО «Паритет» находится 46 многоквартирных жилых домов, общей площадью 70,4 тыс.кв м., из них 26 домов с централизованной системой отопления и 20 домов с индивидуальным газовым отоплением.  Количество квартир в 46 домах - 1450, заключено договоров управления 963 или 66,4%. Проживает в данных домах 2620 человек После окончания отопительного сезона 2013-2014 г.г. проведено гидравлическое испытание отопительных систем в 26 домах. По результатам данных испытаний, планового весеннего осмотра жилого фонда, по устным и письменным обращениям , на основании протоколов общих собраний собственников помещений разработан план мероприятий по текущему ремонту жилого фонда на 2014 год и подготовке к отопительному сезону 2014-2015 г.г. В план мероприятий входит 106 позиций. Основные из них это ревизия и при необходимости ремонт общедомовой системы электроснабжения, ревизия, ремонт и при необходимости замена запорной арматуры отопления, ХВС и ГВС,  замена отдельными участками трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, замена аварийных стояков отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт межпанельных швов, выполнение энергосберегающих мероприятий (замена входных подъездных дверей на металлические, установка пластиковых окон), проведение косметических ремонтов в подъездах по решению собственников.

По состоянию на 01.01.2015 г из 106 позиций выполнено 94 или 88,7%.Не выполненными остались мероприятия, где собственниками не принято, либо принято иное решение. Выполнено незапланированных мероприятий в количестве 18 штук.

Все работы выполняются за счет оплаты, уплачиваемой собственниками по статье «Содержание жилья» на текущий ремонт. По состоянию на 01.01.2015г. плата за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных жилых домах составляет 13,0 руб./м2, плата за наем муниципального жилого фонда составляет 7,56 руб. с учетом поправочного коэффициента (в зависимости от срока эксплуатации здания) -4.84 руб., 5,45руб., 3,63 руб.

Процент сбора жилищно-коммунальных платежей  составляет: 2012 год – 98,5%, 2013 год- 98,5%, 2014 год – 97,1 %.

Переходящее сальдо денежных средств на 01.01.2014г. составляет 1124,5тыс.руб., планируемое поступление денежных средств в 2014 году по статье «Содержание жилья» 4084,6тыс.руб., в том числе «Текущий ремонт» 2593,2тыс.руб., фактически поступило 3931,1тыс.руб., или 96,2%, в том числе «текущий ремонт»2502,2тыс. руб. или 96,5%. Уплачено Подрядчикам за выполненные работы в 2014 году2070,2тыс.руб.( Движение денежных средств и перечень выполненных работ в разрезе каждого многоквартирного дома смотрите в «Карточках лицевого счета жилого дома»). Текущим ремонтом отремонтировано межпанельных швов на сумму 370,9 тыс.руб., кровель и примыканий к дымовентиляционным трубам на сумму 82,4 тыс.руб., отремонтированы подъезды на сумму 389,8 тыс.руб., выполнены устройство козырьков перед подъездами на сумму 116,9 тыс.руб., выполнены работы по ремонту и проревизирована внутридомовая система электроснабжения на сумму 103,3 тыс.руб., отремонтированы и подготовлены к отопительному периоду 2014-2015 г.г. инженерные коммуникации (системы ХВС,ГВС, отопления, водоотведения) на сумму 697,5 тыс.руб. В рамках Федерального Закона №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» заменены ветхие деревянные окна на пластиковые, деревянные двери на металлические на сумму 185,9 тыс.руб.,  выполнены прочие работы на сумму 123,4 тыс.руб. производится установка светильников с датчиками движения, производится замена индивидуальных приборов учета э/э на более современные с более точными измерениями потребляемых ресурсов.  Приняты решения и выполнены работы по   устным и письменным обращениям граждан в управляющую компанию по различным вопросам в количестве 585штук.. Заявки эти носят в основном сезонный характер (например: при пуске отопления- пусконаладочные работы, в летний период отсутствие холодной воды на верхних этажах во время полива, электротехнические работы, прочистка засоров систем водоотведения). Для технического обслуживания дымовентиляционных систем заключен договор со специализированной организацией БРО «ВДПО, выполнено работ на сумму 198,6 тыс.руб., для технического обслуживания внутридомового газового оборудования- с Чернянским участком «Белгородоблгаз», выполнено работ по проверке и техническому обслуживанию общедомового газового оборудования на сумму 102,3 тыс. руб.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:

За период с января 2014 года по декабрь включительно начислено обязательных взносов на капитальный ремонт 5963,5 тыс.руб. оплачено 4956,9 тыс.руб или 83,1%.

Помесячно :   начислено           оплачено            %

Январь                         497,6                     649,8            130,6

Февраль                       497,6                     120,6              24,2

Март                            502,6                     295,2              58,7

Апрель                        498,3                     414,2               83,1

Май                             487,7                     402,0               82,4

Июнь                           497,7                     379,6              76,0

Июль                            498,7                    488,1              97,8

Август                          496,6                     371,8             74,9

Сентябрь                      494,4                    444,8              90,0

Октябрь                        494,2                    455,1              92,1

Ноябрь                          499,6                    445,6             89,2

Декабрь                         498,3                    490,1             98,3

Продолжается проведение разъяснительной работы с населением о необходимости заключения договоров и уплаты взносов на капитальный ремонт жилого фонда. Ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности с неплательщиков.