**Утверждена:**

**постановлением администрации**

**муниципального района**

**Чернянского района**

**от 29 марта 2019 года № 190**

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 – 2024 годы»**

**2019 год**

**Паспорт муниципальной программы Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 – 2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Чернянского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Чернянского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Чернянского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района» |
| Цель (цели) муниципальной программы | Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Чернянского района в период 2018-2024 гг., с учетом индекса качества городской среды |
| Задачи муниципальной программы |  Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района в соответствии с едиными требованиями.  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы.Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 97 660 020,0 рублей.Объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств муниципального бюджета составит 14 635 456 рублей 80 копеек , в том числе по годам:2018 год –6677056 рублей;2019 год –4868420 рублей;2020 год –0 рублей;2021 год –0 рублей;2022 год –0,00 рублей;2023 год – 3 089 980 рублей 80 копеекПланируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 55 554 349 рублей 20 копеекПланируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств областного бюджета – 9 859 768 рублей 73 копейкиПланируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств внебюджетных источников составит 17 610 445 рублей 27 коп. |
| Конечные результаты муниципальной программы | 1.Увеличение среднего индекса качества городской среды к концу 2024 года на 30 процентов.2. Увеличение количества населенных пунктов с благоприятной городской средой к концу 2024 года до 1 единицы.3. Благоустройство к 2024 году 5 общественных пространств, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды.4. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в п.Чернянка, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды к концу 2024 года до 30 процентов.5. Благоустройство к 2024 году 7 дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды. |

1. **Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы, в том числе формулировки**

 **основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

По состоянию на 1 января 2017 года общая численность населения, проживающего на территории Чернянского района, составляет 31,383 тыс. жителей.

В Чернянском районе 57 населённых пунктов в составе 1 городского и 15 сельских поселений.

Только в 1 населенном пункте Чернянского района численность населения превышает 1000 человек, в п.Чернянка.

На территории Чернянского района расположено 64 многоквартирных жилых дома, ограничивающих 55 дворовых территорий, общей площадью 46,75 тыс. кв. метров и 13 общественных территории, общей площадью 101,9 тыс. кв. метров.

Доля благоустроенных дворовых территорий Чернянского района составляет 87,27 % от общего количества дворов.

Доля благоустроенных общественных территорий Чернянского района составляет 76,92 % от общего количества.

Одновременно с этим, на территории населенных пунктов Чернянского района, численностью населения свыше 1 000 человек находятся 55 дворовых территорий, площадью 46,75 тыс. кв. метров, из которых благоустроены 87,27 % и 13 общественных территорий, площадью 101,9 тыс. кв. метров, уровень благоустройства которых составляет 69,23 %.

Потребность в благоустройстве территорий Чернянского района обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в Чернянском районе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» позволит повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов Чернянского района, численностью населения свыше 1 000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Чернянского района во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органа местного самоуправления Чернянского района.

В рамках реализации муниципальной программы общественные территории – это территории городского поселения «Поселок Чернянка» соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации**

**муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступных и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию (протокол от 18 апреля 2017 года №5); постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сентября 2018 года № 12, федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года №3.

Одним из основных стратегических направлений развития Чернянского района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Чернянского района.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, документы и материалы министерств регионального и экономического развития Российской Федерации, федеральные отраслевые стратегии, Программа улучшения качества жизни населения Белгородской области, Схема территориального планирования Белгородской области.

Основной целью муниципальной программы является развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Чернянского района в период 2018-2024 гг., с учетом индекса качества городской среды.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения городского и сельских поселений Чернянского района в соответствии с едиными требованиями.

Муниципальная программа реализуется в 2018-2024 годах, этапы реализации не выделяются.

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2024 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Увеличение среднего индекса качества городской среды к концу 2024 года на 30 процентов.

2. Увеличение количества населенных пунктов с благоприятной городской средой к концу 2024 года до 1 единицы.

3. Благоустройство к 2024 году 5 общественных пространств, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды.

4. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в п.Чернянка, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды к концу 2024 года до 30 процентов.

5. Благоустройство к 2024 году 7 дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод ввиду того, что:

- задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Чернянского района с учетом приоритетов территориального развития, возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида Чернянского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

Администрация Чернянского района в рамках реализации муниципальной программы - как получатель субсидии:

- разрабатывает и утверждает (корректирует) муниципальную программу по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы, в 2019 году в срок до 31 марта в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- ежегодно проводит общественные обсуждения и определяет территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в текущем и последующих годах);

- ежегодно по итогам общественных обсуждений актуализирует муниципальную программу (при необходимости);

- ежегодно обеспечивает привлечение к решению вопросов развития городской среды не менее 10 процентов граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды»;

- обеспечивает синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в п.Чернянка мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечивает реализацию указанной муниципальной программы, в том числе проводит отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством, синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в п.Чернянка федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках минимального перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках дополнительного перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды обеспечивает привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов Белгородской области;

- обеспечивает реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- ежегодно предоставляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области не менее 1 заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

- обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству которых, предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- обеспечивает размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации мероприятий проекта на территории муниципальных образований Чернянского района с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

В реализации муниципальной программы Чернянского района принимают участие населенные пункты поселений Чернянского района, численностью населения свыше 1 000 человек (далее – поселения Чернянского района).

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

1. **Перечень нормативных правовых актов Чернянского района,**

**принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы (включая план принятия)**

Перечень правовых актов Чернянского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

1. **Обоснование выделения подпрограммы.**

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цель и обеспечить решение задачи муниципальной программы, и состоит из одной подпрограммы:

**Подпрограмма 1**

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района» (далее - подпрограмма).

Подпрограмма направлена на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения городского и сельских поселений Чернянского района в соответствии с едиными требованиями.

В рамках подпрограммы решается задача:

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий различного функционального назначения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», определен минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, иные виды работ).

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов может включать: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- осуществление к концу 2024 года не менее 12 мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий различного функционального назначения;

- благоустройство к 2024 году не менее 100 процентов дворовых и общественных территорий п.Чернянка, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы программы.

Администрации Чернянского района – получателю субсидии необходимо обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, этапы подпрограммы не выделяются.

Перечень контрольных событий муниципальной программы представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Планируемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 7.

| **Годы** | **Источники финансирования, рублей** |
| --- | --- |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет муниципального образования** | **Внебюджет****ные источники** | **Всего** |
| 2018 год | 14 485 834 | 3 850 664,73 | 6 677 056 | 14 886 445,27 | 39 900 000 |
| 2019 год | 21 895 200 | 912 400 | 4 868 420 | 2 724 000 | 30 400 020 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 19 173 315,2 | 5 096 704 | 3 089 980,8 | 0,00 | 27 360 000 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы района из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета Чернянского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете и решения муниципального совета об утверждении муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной**

**программы и описание мер управления рисками**

**реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимизации при реализации муниципальной программы приведен в таблице.

Таблица 2

**Риски невыполнения программы**

| **Наименование рисков** | **Вероятность** | **Сила влияния** | **Меры управления рисками** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы |
| 1.1.Снижение объемов финансирования из областного бюджета | Высокая | Высокая | Мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| 1.2.Снижение доли софинансирования из федерального бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| 1.3.Недофинансирование со стороны местного бюджетов | Высокая | Средняя | Создание стимулов для участия муниципального образования в реализации программы, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| 2.Риски, связанные с изменением внешней среды |
| 2.1.Снижение актуальности мероприятий программы | Средняя | Высокая | Ежегодный анализ эффективности мероприятий программы, перераспределение средств между мероприятиями программы |
| 3.Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий |
| 3.1. Невостребованность мероприятий подпрограммы в связи с недостаточной информированностью | Средняя | Средняя | Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, встречи, семинары и др.) |
| 3.2. Недостаточная активность собственников жилых помещений многоквартирных домов | Средняя | Средняя | Корректировка мероприятий программы с привлечением собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| 4.Управленченские ( внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы |
| 4.1.Неисполнение администрацией Чернянского района условий соглашения, заключенного с департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | Средняя | Высокая | Осуществление администрацией Чернянского района общего руководства и управления реализацией муниципальной программы, постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников |
| 5. Риски, связанные с недостоверностью информации |
| 5.1. Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий программы из-за получения недостоверной информации | Средняя | Высокая | проведение мониторинга и анализа сферы благоустройства, возможность корректировки программных мероприятий и целевых показателей |
| 6.Риски, связанные с негативными природными явлениями |
| 6.1. Форс- мажорные обстоятельства- стихийные бедствия( наводнения, засухи, землятресения) | Низкая | Средняя | Выработка скоординированных действий органов администрации Чернянского района по преодолению препятствий |
| 6.2 Неблагоприятные погодные условия | Средняя | Высокая | Осуществление Управлением строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации района контроля за своевременной разработкой проектно-сметной документации, прохождением государственной экспертизы, организации и проведению конкурсных процедур по отбору подрядных организаций, своевременному началу и завершению производства работ |

 **Подпрограмма 1**

**« Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района»**

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 1 **«**Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района»  |
| 1 | Соисполнители, ответственные за реализацию подпрограммы 1 | Администрация Чернянского района |
| 2 | Участники подпрограммы 1 | Администрация Чернянского района |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района в соответствии с едиными требованиями.  |
| 4 | Задачи подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий различного функционального назначения |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2018-2024 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составит 97 660 000,0 рублей.Объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств муниципального бюджета составит14 635 456 рублей 80 копеек, в том числе по годам:2018 год –6 677 056 рублей;2019 год –4 868 420 рублей;2020 год –0 рублей;2021 год –0 рублей;2022 год –0 рублей;2023 год – 3 089 980 рублей 80 копеек2024 год - 0 рублейПланируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств федерального бюджета составит 55 554 349 рублей 20 копеекПланируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств областного бюджета –– 9 859 768 рублей 73 копейкиПланируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств внебюджетных источников составит 17 610 425 рублей 27 коп.Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за счет средств внебюджетных источников составит 24025788,3 рублей. |
| 7 | Конечные результаты реализации подпрограммы 1 | 1. Реализованы к концу 2024 года не менее 12 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения;2. Благоустройство к 2024 году не менее 100 процентов дворовых и общественных территорий п.Чернянка, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы.  |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории Чернянского района расположены 55 дворовых территорий, общей площадью 46750 кв. метров.

Информация об уровне благоустройства дворовых территорий Чернянского района, включающих в себя, населенные пункты поселений района с количеством жителей свыше 1 000 человек представлена в таблице.

Таблица 3

| **№ п/п** | **МО** | **Общее количество дворовых территорий** | **Общая площадь, дворовых территорий** | **Доля** **благоустроенных** **дворовых территорий** | **Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **х** | **х** | **ед.** | **кв. м** | **%** | **%** |
| 1 | Чернянский район п. Чернянка | 55 | 46750 | 87,27 | 92,73 |

На территории Чернянского района расположены 13 общественных территорий, общей площадью 101 900 кв. метров

Информация об уровне благоустройства общественных территорий Чернянского района, включающих в себя, населенные пунктыЧернянского района с количеством жителей свыше 1 000 человек представлена в таблице.

Таблица 4

| **№ п/п** | **МО** | **Общее количество обществен-ных территорий** | **Общая площадь благоустроен-ных общественных территорий** | **Доля благоустроенных общественных территорий** | **Доля общественных территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **х** | **х** | **ед.** | **кв. м** | **%** | **%** |
| 1 | Чернянский район п. Чернянка | 13 | 101 900,00 | 69,23 | 61,54 |

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории городского и сельских поселений Чернянского района, включающих в себя населенные пункты поселений Чернянского района с количеством жителей свыше 1000 человек, представлена соответственно в таблицах 5, 6.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муници-пальное образование** | **Количество недвижимо-го имущества (включая объекты незавершенного строительства** | **Количество земельных участков** | **Общая площадь земельных участков** | **Площадь благоустроенных земельных участков** | **Доля благоустроенных земельных участков** | **Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения, из общего количество дворовых территорий** |
|  |  | **ед.** | **ед.** | **кв.м.** | **кв.м.** | **проценты** | **проценты** |
| 1 | Чернянский район | 316 | 316 | 338 000 | 328 140 | 97,08 | 29,75 |

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование** | **Общая площадь земельных участков** | **Площадь благоустроенных земельных участков** | **Доля благоустроенных земельных участков** |
| **кв.м.** | **кв.м.** | **проценты** |
|  | Чернянский район | 2  122 000 | 2 122 000 | 100 |

1. **Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Главной целью подпрограммы 1 является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения городского и сельских поселений Чернянского района в соответствии с едиными требованиями.

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующей задачи:

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий различного функционального назначения.

Срок реализации подпрограммы 1 - 2018 - 2024 годы, этапы реализации не выделяются.

1. **Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий различного функционального назначения» планируется реализовать следующее мероприятие.

* 1. Основное мероприятие «Поддержка муниципальной программы формирования современной городской среды».

В целях реализации данного основного мероприятия планируется осуществлять работы по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, а также работы по оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства.

Вместе с этим в рамках данного основного мероприятия планируется предусмотреть оснащение дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе инвалидов и маломобильных групп, провести общественные обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, а также обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству студенческих строительных отрядов Белгородской области.

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий различного функционального назначения» планируется реализовать следующий комплекс мер:

- контроль за актуализацией, прохождением процедуры общественных обсуждений, утверждением и реализацией Администрацией Чернянского района муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы, включающей населенные пункты с численностью населения свыше 1 000 человек;

- контроль за синхронизацией планируемой к принятию муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы с реализуемыми в п.Чернянка федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения ответственности за нарушение действующих Правил благоустройства Чернянского района;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, а также проектов благоустройства дворовых и общественных территорий;

- разработка и утверждение нормативного правового документа, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Чернянского района, а также объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Чернянского района;

- контроль за ежегодной актуализацией муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы в срок до 31 марта 2019 года в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- контроль за ежегодным проведением общественных обсуждений и определением территорий и мероприятий по их благоустройству при включении в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования;

- контроль за ежегодным привлечением к решению вопросов развития городской среды не менее 10 процентов граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в п.Чернянка, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды;

- контроль за проведением мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- контроль за привлечением к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды студенческих строительных отрядов Белгородской области и волонтеров ;

- обеспечить проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству которых, предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации мероприятий проекта на территории муниципальных образований Чернянского района с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий осуществления мероприятий по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий Чернянского района, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в районе проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов местного самоуправления Чернянского района в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.**

**Перечень показателей подпрограммы 1**

В результате реализации подпрограммы 1 к 2024 году планируется достижение следующих конечных результатов:

- реализованы не менее 12 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения;

- благоустройство к 2024 году не менее 100 процентов дворовых и общественных территорий п.Чернянка, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

 **5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных**

**распорядителей средств муниципального бюджета, основных**

**мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)**

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 7.

Таблица 7

|  |  |
| --- | --- |
| **Годы** | **Источники финансирования, руб.** |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет муниципального образования** | **Внебюджетные источники** | **Всего** |
| 2018 год | 14 485 834 | 3 850 664,73 | 6 677 056 | 14 886 445,27 | 39 900 000 |
| 2019 год | 21 895 200 | 912 400 | 4 868 420 | 2 724 000 | 30 400 020 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 19 173 315,2 | 5 096 704 | 3 089 980,8 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Чернянского района по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**Приложение № 1**

**муниципальной программе Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2024 годы»**

**Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий** | **Срок****реализации** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию** | **Общий объем финансирова-ния мероприя-тия за срок реализации программы, рублей** | **Наименование показателя, единица измерения** | **2017****год (базовый)** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нача-ло** | **заверше-ние** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023****год** | **2024****год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | Формирование современной городской средына территории Чернянского района на 2018-2024 годы (цель - повышение качества и комфорта городской среды на территории Чернянского района) | 2018 год | 2024год | Администрация Чернянского района | 97 660 000 | Средний индекс качества городской среды, проценты | 0 | N | N+2 | 0 | 0 | 0 | N+20 | 0 |
| Количество городов с благоприятной городской средой, единиц | 0 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, проценты | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, проценты | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1. | Благоустройство общественных и иных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующего функционального назначения муниципальных образований Чернянского района (Задача – Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Чернянского района в соответствии с едиными требованиями, а также дворовых территорий муниципальных образований Чернянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству) | 2018 год | 2024год | Администрация Чернянского района | 97 660 000 | Количество мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, единиц | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Доля дворовых и общественных территорий поселений Чернянского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, процентов  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |

**Приложение № 2**

**муниципальной программе Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2024 годы»**

| **№ п/п** | **Вид нормативного правового акта** | **Основные положения нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель и соисполнители** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Решение муниципального совета Чернянского района от 28.12.2016 №366 | «О Чернянском районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.» | Управление финансов и бюджетной политики администрации Чернянского района,Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации Чернянского района | 2018-2024 годы(по мере необходимости) |
| 2. | Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» | О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2024 годы» | Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации Чернянского района | 2018-2024 годы(по мере необходимости) |
| 3. | Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» | «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Чернянского района, а так же объектов централизованной (не централизованной), систем холодного водоснабжения городского и сельских поселений Чернянского района». | Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации Чернянского района, Управление имущественных и земельных отношений администрации Чернянского района | 2018-2024 годы(по мере необходимости) |
| 4. | Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» | «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования на территории Чернянского района в 2018 году» | Администрация Чернянского района | Принято 29.12.2017 №643 |
| 5. | Решение муниципального Совета Чернянского района | Об утверждении Правил благоустройства территорий муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | Администрация Чернянского района , администрации городского и сельских поселений района | Принято 25.07.2018 г № 595 |
| 6. | Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» | О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 20.12.2017 года № 600/1 «О создании общественной муниципальной комиссии для проведения рейтингового голосования по общественным территориям» | Администрация Чернянского района | Принято 25.12.2017 г. № 609/4 (далее по мере необходимости) |
| 7. | Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» | Об утверждении состава общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 -2022 годы» | Администрация Чернянского района | Принято 23.10.2017 г. № 557/1-р (далее по мере необходимости) |

**Приложение № 3**

**муниципальной программе Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2024 годы»**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы Чернянского района из различных источников финансирования реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Чернянского района на 2018-2024 годы»**

 **з****а счет средств муниципального бюджета**

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Расходы (рублей), годы** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2024 годы | всего, в том числе: | 39 900 000 | 30 400 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27360000 | 0.00 |
| федеральный бюджет | 14 485 834 | 21 895 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19173315,2 | 0.00 |
| областной бюджет | 3 850 664,73 | 912 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5096704 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования | 6 677 056 | 4868 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3089980,8 | 0.00 |
| иные источники | 14 886 445,27 | 2 724 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Чернянского района | всего, в том числе: | 39 900 000 | 30 400 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27360000 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 14 485 834 | 21 895 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19173315,2 | 0,00 |
| областной бюджет | 3 850 664,73 | 912 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5096704 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования | 6 677 056 | 4 868 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3089980,8 | 0,00 |
| иные источники | 14 886 445,27 | 2 724 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Поддержка муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2024 годы» | всего, в том числе: | 39 900 000 | 30 400 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27360000 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 14 485 834 | 21 895 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19173315,2 | 0,00 |
| областной бюджет | 3 850 664,73 | 912 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5096704 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования | 6 677 056 | 4 868 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3089980,8 | 0,00 |
| иные источники | 14 886 445,27 | 2 724 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Приложение № 4**

**муниципальной программе Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Чернянского района**

**на 2018-2024 годы»**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2024 годы» за счет средств бюджета Чернянского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы муниципального бюджета (тыс. рублей), годы** |
| **ГРБС** | **Рз/Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2024 годы | Администрация Чернянского района | 850 | 0503 | 09101L5550 | 244 | 6 677 056 | 4 868 420 | 0 | 0 | 0 | 3089980,8 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Чернянского района | Администрация Чернянского района | 850 | 0503 | 09101L 5550 | 244 | 6 677 056 | 4 868 420 | 0 | 0 | 0 | 3089980.8 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Поддержка муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2024 годы» | Администрация Чернянского района | 850 | 0503 | 09101L 5550 | 244 | 6 677 056 | 4 868 420 | 0 | 0 | 0 | 3089980,8 | 0 |

**Приложение № 5**

**к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Чернянского на 2018-2024 годы»**

**Сведения о методике расчета показателей**

**конечного результата муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя конечного результата** | **Единица измерения** | **Источник данных** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю**  | **Метод сбора информации** | **Временные характеристики** | **Дополнительная информация** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Чернянского района «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 – 2024 годы»  |
| 1. | Среднее значение индекса качества городской среды | ед | Минстрой РФ | Среднее значение индекса качества городской среды по Чернянскому району формируется из значений индекса по поселениям, расположенным на территории района | Ведомственная статистика Минстроя РФ | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным | Методика расчета индекса качества городской среды будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики определения индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда |
| 2. | Количество населенных пунктов с благоприятной городской средой от общего количества населенных пунктов, расположенных на территории района | Ед. | Минстрой РФ | Суммарное количество населенных пунктов с благоприятной городской средой от общего количества населенных пунктов, расположенных на территории района | Ведомственная статистика  | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 3. | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 – 2024 годы» | шт | Муниципальная программа | Суммарное количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 – 2024 годы» | Ведомственная статистика  | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным | Данный показатель может корректироваться |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Муниципаль-ные образования на территории которых реализуются мероприятия по созданию комфортной городской среды | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются мероприятия по созданию комфортной городской среды | Ведомственная статистика  | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |  |
| Подпрограмма 1 **«**Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Чернянского района» |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 – 2024 годы»  | Шт. | Муниципальная программа | Суммарное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 – 2024 годы» | Ведомственная статистика  | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным | Данный показатель может корректироваться |
| 1.2. | Доля дворовых и общественных территорий поселений Чернянского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы | % | Муниципальные образования, на территориях которых реализуются мероприятия по созданию комфортной городской среды | Процентное соотношение дворовых и общественных территорий поселений Чернянского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы | Ведомственная статистика  | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |  |

 **Приложение 6**

**к муниципальной программе Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2024 годы»**

 **Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,**

**которые подлежат благоустройству в 2018-2024 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Адрес дворовой территории | Сроки реализации |
| 1 | Улица Ленина,102 | 2018 г. |
| 2 | Улица Ленина, 104 | 2018 г. |
| 3 | Улица Первомайская,59 | 2018 г. |
| 4 | Улица Энтузиастов,6 | 2019 г. |
| 5 | Улица Магистральная,4 | 2019 г. |
| 6 | Улица Магистральная,3 | 2019 г. |
| 7 | Улица Магистральная,1 | 2019 г. |

**Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования,**

**которые подлежат благоустройству в 2018-2024 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения территории общего пользования | Срок реализации |
|
| 1 | Парк ул.Волотовская, п.Чернянка | 2018г. |
| 2 | Благоустройство ул.Волотовская, п.Чернянка | 2018г. |
| 3 | Набережная р.Оскол в районе подвесного моста п.Чернянка |  2019 г. |
| 4 | Парк им. Горького п. Чернянка |  2023 г. |
| 5 | Площадь Октябрьская п.Чернянка | 2023 г. |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве на территории Чернянского района**

1. ИП Крикуненко И.В., п. Чернянка, ул. Степана Разина
2. ИП Шульгин А.Н., п. Чернянка, ул.Ленина,46

**Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения нуждающихся в благоустройстве на территории Чернянского района**

1. ИЖС, п. Чернянка, ул. Кирова, 49
2. ИЖС, п.Чернянка, ул.Маяковского, 13
3. ИЖС п.Чернянка, ул.Чапаева, 15
4. ИЖС п.Чернянка, ул.Чапаева, 18
5. ИЖС п. Чернянка, ул.Волотовская,10