**Проект**

**Утверждена**

**постановлением администрации**

**Чернянского района**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_**

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 – 2022 годы»**

**Паспорт муниципальной программы Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018 – 2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Чернянского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Чернянского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Чернянского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Чернянского района;  2. Благоустройство общественных и иных территорий Чернянского района; |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий городских и сельских поселений на территории Чернянского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;  2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы.  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составит 70300000,0 рублей.  Объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за счет средств муниципального бюджета составит 11545476 рублей, в том числе по годам:  2018 год –6677056 рублей;  2019 год –4868420 рублей;  2020 год –0 рублей;  2021 год –0 рублей;  2022 год –0,00 рублей;  Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета составит 27435701,21 рублей.  Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за счет средств областного бюджета – 7293034,49 рублей.  Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах за счет средств внебюджетных источников составит 24025788,3 рублей. |
| Конечные результаты муниципальной программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий населенных пунктов поселений Чернянского района, численностью населения свыше 1000 человек, к 2022 году  На 13 процентов;  2. Благоустройство 3 общественных и иных территорий населенных пунктов поселений Чернянского района, численностью населения свыше 1000 человек;  3. Доля проектов благоустройства, прошедших процедуру общественных обсуждений к 2022 году составит 100 %; |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, в том числе формулировки

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

По состоянию на 1 января 2017 года общая численность населения, проживающего на территории Чернянского района, составляет 31,383 тыс. жителей.

В Чернянском районе 57 населённых пунктов в составе 1 городского и 15 сельских поселений.

Только в 4 населенных пунктах Чернянского района численность населения превышает 1000 человек.

На территории Чернянского района расположено 64 многоквартирных жилых дома, ограничивающих 55 дворовых территорий, общей площадью 46,75 тыс кв. метров и 3 общественных территории, общей площадью 22 тыс кв. метров.

Доля благоустроенных дворовых территорий Чернянского района составляет 87 % от общего количества дворов.

Доля благоустроенных общественных территорий Чернянского района составляет 76 % от общего количества.

Одновременно с этим, на территории населенных пунктов Чернянского района, численностью населения свыше 1 000 человек находятся 55 дворовых территорий, площадью 46,75 тыс. кв. метров, из которых благоустроены 87 % и 13 общественных территорий, площадью 101,9 тыс. кв. метров, уровень благоустройства которых составляет 76 %.

Потребность в благоустройстве территорий Чернянского района обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в Чернянском районе приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» позволит повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов Чернянского района, численностью населения свыше 1 000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Чернянского района во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органа местного самоуправления Чернянского района.

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступных и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; Приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию от 21 ноября 2016 года № 10; постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Одним из основных стратегических направлений развития Чернянского района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Чернянского района.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, документы и материалы министерств регионального и экономического развития Российской Федерации, федеральные отраслевые стратегии, Программа улучшения качества жизни населения Белгородской области, Схема территориального планирования Белгородской области.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий Чернянского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями;

3. Обеспечение проведения модернизации (создание, восстановление, реконструкция) централизованных (нецентрализованных) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Чернянского района.

Основными конечными результатами муниципальной программы, отражающими социальные и экономические потребности района, должны стать:

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий населенных пунктов Чернянского района, численностью населения свыше 1 000 человек к 2022 году на 13 процентов;

2. Благоустройство 3 общественных и иных территорий населенных пунктов Чернянского района, численностью населения свыше 1000 человек к 2022 году;

3. Доля проектов благоустройства, прошедших процедуру общественных обсуждений к 2022 году составит 100 %;

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод ввиду того, что:

- задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Чернянского района с учетом приоритетов территориального развития, возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида Чернянского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

В реализации муниципальной программы Чернянского района принимают участие населенные пункты поселений Чернянского района, численностью населения свыше 1 000 человек (далее – поселения Чернянского района).

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в [приложении № 1](consultantplus://offline/ref=FD5D8E295561AFC550BDAC79672A138FE62015F6518B38B3CF07F8A75C53E73D0CCFBFC8001C673C06851378tBP) к муниципальной программе.

1. Перечень нормативных правовых актов Чернянского района,

принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы (включая план принятия)

Перечень правовых актов Чернянского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в [приложении № 2](consultantplus://offline/ref=7FCC533A306145FC8FF894D63AC667C13C0D09C4E3D445783DD970CF014FF4672077AB9F1F4633EDBF3D58LFsAP) к муниципальной программе.

1. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма 1

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Чернянского района».

Подпрограмма направлена на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству**.**

В рамках подпрограммы решается задача:

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района, в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» определен минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн) и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ) (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Реализация комплекса мероприятий [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=A4D1252AD4C8E9C105B042CEC6101BB3D74A78D744452DFD768570DB5A19F05E4BDFA8220C6EB7FA531ED5j7t4F) обеспечит:

- благоустройство 7 дворовых территорий Чернянского района к 2022 году;

- благоустройство к 2022 году не менее 80 % дворовых территорий Чернянского района, произведенное с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций.

В случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15 %.

В случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 50 %, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

Подпрограмма 2

«Благоустройство общественных территорий и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения».

Подпрограмма направлена на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями**.**

В рамках подпрограммы решается задача - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Реализация комплекса мероприятий [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=A4D1252AD4C8E9C105B042CEC6101BB3D74A78D744452DFD768570DB5A19F05E4BDFA8220C6EB7FA531ED5j7t4F) обеспечит:

- благоустройство 3 общественных и иных территорий Чернянского района к 2022 году;

- прохождение 100 % дизайн-проектов общественных территорий Чернянского района процедуры общественных обсуждений гражданами, заинтересованными организаций к 2022 году;

- благоустройство к 2022 году не менее 80 % общественных и иных территорий Чернянского района, произведенное с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций.

План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Таблица 1

| **Годы** | **Источники финансирования, рублей** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет муниципального образования** | **Внебюджет**  **ные источники** | **Всего** |
| 2018 год | 14485834 | 3850664,73 | 6677056 | 14886445,27 | 39900000 |
| 2019 год | 12949867,21 | 3442369,76 | 4868420 | 9139343,03 | 30400000 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы района из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за счет средств бюджета Чернянского района представлены соответственно в [приложениях № 3](consultantplus://offline/ref=14A81D6A9FB3256CFEDD5EDE8DA6475C1E57C6E47B4B96DBA1931676C120A2203FE48B77C714F787B0C49DGDr0J) и [№ 4](consultantplus://offline/ref=14A81D6A9FB3256CFEDD5EDE8DA6475C1E57C6E47B4B96DBA1931676C120A2203FE48B77C714F787B0C49EGDr0J) к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1. Анализ рисков реализации муниципальной

программы и описание мер управления рисками

реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимизации при реализации муниципальной программы приведен в таблице.

Таблица 2

**Риски невыполнения программы**

| **Наименование рисков** | **Вероятность** | **Сила влияния** | **Меры управления рисками** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы | | | |
| Снижение объемов финансирования из областного бюджета | Высокая | Высокая | Мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| Снижение доли софинансирования из федерального бюджета | Высокая | Высокая | определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| Недофинансирование со стороны местного бюджетов | Высокая | Средняя | Создание стимулов для участия муниципального образования в реализации программы, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| Риски, связанные с изменением внешней среды | | | |
| Изменения федерального и областного законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средняя | Высокая | Разработка предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| Снижение актуальности мероприятий программы | Средняя | Высокая | Ежегодный анализ эффективности мероприятий программы, перераспределение средств между мероприятиями программы |
| Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий | | | |
| Недоверие со стороны собственников жилых помещений многоквартирных домов в части доступности мероприятий подпрограммы | Средняя | Средняя | Повышение открытости за счет информирования об осуществляемых мероприятиях на регулярной основе; популяризация успешных проектов, реализованных с помощью мер государственной поддержки |
| Невостребованность мероприятий подпрограммы в связи с недостаточной информированностью | Средняя | Средняя | Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, встречи, семинары и др.) |
| Недостаточная активность собственников жилых помещений многоквартирных домов | Средняя | Средняя | Корректировка мероприятий подпрограммы с привлечением собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| Риски, связанные с недостоверностью информации | | | |
| Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий подпрограммы из-за получения недостоверной информации | Средняя | Высокая | Проведение мониторинга и анализа сферы благоустройства, возможность корректировки программных мероприятий и целевых показателей |
| Риски, связанные с негативными природными явлениями | | | |
| Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, наводнения, засухи, землетрясения) | Низкая | Средняя | Выработка скоординированных действий региональных органов государственной власти Белгородской области, местного самоуправления по преодолению препятствий |

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Чернянского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Чернянского района» | |
| 1 | Соисполнители, ответственные за реализацию подпрограммы 1 | Администрация Чернянского района |
| 2 | Участники подпрограммы 1 | Администрация Чернянского района |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернняского района в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству |
| 4 | Задачи подпрограммы 1 | 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района, в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2018-2022 годы.  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составит 29260000 рублей.  Объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2022 годах за счет средств муниципального бюджета составит 2926000 рублей, в том числе по годам:  2018 год –1254000 рублей;  2019 год –1672000 рублей;  2020 год –0,00 рублей;  2021 год –0,00 рублей;  2022 год –0,00 рублей;  Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета составит 19648090,54 рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2022 годах за счет средств областного бюджета – 5222910,14 рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2018 - 2022 годах за счет средств внебюджетных источников составит 1462999,32 рублей. |
| 7 | Конечные результатыреализации подпрограммы 1 | 1. Благоустройство 7 дворовых территорий Чернянского района к 2022 году;  2. Благоустройство к 2022 году не менее 80 % дворовых территорий Чернянского района, произведенное с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории Чернянского района расположены 55 дворовых территорий, общей площадью 46750 кв. метров.

Информация об уровне благоустройства дворовых территорий Чернянского района, включающих в себя, населенные пункты поселений района с количеством жителей свыше 1 000 человек представлена в таблице.

Таблица 3

| **№ п/п** | **МО** | **Общее количество дворовых территорий** | **Общая площадь, дворовых территорий** | **Доля**  **благоустроенных**  **дворовых территорий** | **Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **х** | **х** | **ед.** | **кв. м** | **%** | **%** |
| 1 | Чернянский район  п. Чернянка | 55 | 46750 | 87 | 92,00 |

1. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Главной целью подпрограммы 1 является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задачи:

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района, в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Срок реализации подпрограммы 1 - 2018 - 2022 годы, этапы реализации не выделяются.

1. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района, в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству» планируется реализовать следующее мероприятие.

* 1. Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района, в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству».

В целях реализации данного мероприятия планируется осуществлять работы по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с правилами представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальной программы формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Белгородской области от 10 февраля 2017 года № 169.

Вместе с этим, в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть оснащение дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе инвалидов и маломобильных групп, а также общественные обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.

В рамках решения задачи 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района, в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству» планируется реализовать следующие меры:

- разработка, прохождение процедуры общественных обсуждений, утверждение и реализация муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы, включающая населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

- синхронизация планируемой к принятию муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы, с реализуемыми в Чернянском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения ответственности за нарушение правил благоустройства, действующих на территории Чернянского района;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы;

- проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Чернянского района, а также объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Чернянского района.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий осуществления мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в области проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности в сфере формирования современной городской среды.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.

Перечень показателей подпрограммы 1

В результате реализации подпрограммы 1 к 2022 году планируется достижение следующих конечных результатов:

- благоустройство 7 дворовых территорий Чернянского района;

- благоустройство не менее 80 % дворовых территорий Чернянского района, произведенное с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в [приложении № 1](consultantplus://offline/ref=24C451EFF4F666FCED9DE40B11824FAF0352640732F904131FA593EEB7B9FA850EAB41D4746EE672D95791h9ZFR) к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных

распорядителей средств муниципального бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **Источники финансирования, руб.** | | | | |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет муниципального образования** | **Внебюджетные источники** | **Всего** |
| 2018 год | 8420610 | 2238390 | 1254000 | 627000 | 12540000 |
| 2019 год | 11227480,54 | 2984520,14 | 1672000 | 835999,32 | 16720000 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Чернянского района по годам представлены соответственно в [приложениях № 3](consultantplus://offline/ref=E32D0396D07A7F09266D87E786565EA7DEC5806C5C4D823DD0EF1D7C25088449A7FDE35F093C116FE295516Ch5R) и [№ 4](consultantplus://offline/ref=E32D0396D07A7F09266D87E786565EA7DEC5806C5C4D823DD0EF1D7C25088449A7FDE35F093C116FE295526Ch5R) к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**Паспорт подпрограммы 2**

**«Благоустройство общественных территорий и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 2 «Благоустройство общественных и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения» | |
| 1 | Соисполнители, ответственные за реализацию подпрограммы 2 | Администрация Чернянского района |
| 2 | Участники подпрограммы 2 | Администрация Чернянского района |
| 3 | Цель (цели) подпрограммы 2 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями. |
| 4 | Задачи подпрограммы 2 | 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями. |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2018-2022 годы.  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2018 - 2022 годах за счет всех источников финансирования составит 41040000 рублей.  Объем финансирования подпрограммы 2 в 2018 - 2022 годах за счет средств муниципального бюджета составит 8619476 рублей, в том числе по годам:  2018 год –5423056 рублей;  2019 год –3196420 рублей;  2020 год –0,00 рублей;  2021 год –0,00 рублей;  2022 год –0,00 рублей;  Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета составит 7787610,67 рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2018 - 2022 годах за счет средств областного бюджета – 2070124,35 рублей.  Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2018 - 2022 годах за счет средств внебюджетных источников составит 22562788,98 рублей. |
| 7 | Конечные результаты реализации подпрограммы 2 | 1. Благоустройство не менее 3 общественных и иных территорий Чернянского района к 2022 году;  2. Прохождение 100% дизайн-проектов общественных территорий Чернянского района процедуры общественных обсуждений гражданами, заинтересованными организаций к 2022 году;  3. Благоустройство к 2022 году не менее 80 % общественных и иных территорий Чернянского района, произведенное с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На территории Чернянского района расположены 13 общественных территорий, общей площадью 101900 кв. метров

Информация об уровне благоустройства общественных территорий Чернянского района, включающих в себя, населенные пункты Чернянского района с количеством жителей свыше 1 000 человек представлена в таблице.

Таблица 5

| **№ п/п** | **МО** | **Общее количество обществен-ных территорий** | **Общая площадь благоустроен-ных общественных территорий** | **Доля благоустроенных общественных территорий** | **Доля общественных территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **х** | **х** | **ед.** | **кв. м** | **%** | **%** |
| 1 | Чернянский район  п. Чернянка | 13 | 79900 | 76 | 85 |

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Чернянского района, включающих в себя, населенные пункты Чернянского района с количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена соответственно в таблицах 7, 8.

Таблица 6

**Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества**

**(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся**

**в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

| **№ п/п** | **МО** | **Количество недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)** | **Количество земельных участков** | **Общая площадь земельных участков** | **Площадь**  **благоустроенных земельных участков** | **Доля**  **благоустроенных земельных участков** | **Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения (опорных поручней, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения), из общего количества дворовых территорий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **х** | **х** | **ед.** | **ед.** | **кв. м** | **кв. м** | **%** | **%** |
| 1 | Чернянский район  п. Чернянка | 316 | 316 | 338000 | 328140 | 98 | 30 |

Таблица 7

**Информация об уровне благоустройства индивидуальных жилых домов и**

**земельных участков, предоставленных для из размещения**

| **№ п/п** | **МО** | **Общая площадь земельных участков** | **Площадь благоустроенных земельных участков** | **Доля благоустроенных земельных участков** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **х** | **х** | **кв. м** | **кв. м** | **%** |
| 1 | Чернянский район и п. Чернянка | 2122000 | 2122000 | 100 |

1. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Главной целью подпрограммы 2 является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задачи:

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями;

Срок реализации подпрограммы 2 - 2018 - 2022 годы, этапы реализации не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи 2 «Благоустройство общественных и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения» планируется реализовать следующее мероприятие:

* 1. Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями».

В целях реализации данного мероприятия планируется осуществлять работы по оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства.

Вместе с этим, в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть оснащение всех общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе маломобильных групп, а также общественные обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.

В рамках решения задачи 2 «Благоустройство общественных и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения» планируется реализовать следующие меры:

- Разработка, прохождение процедуры общественных обсуждений, утверждение и реализация муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы, включающая населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

- Синхронизация планируемой к принятию муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы, с реализуемыми в Чернянского районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества;

- Совершенствование нормативной правовой базы в сфере ужесточения ответственности за нарушение правил благоустройства, действующих на территории Чернянского района;

- Вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы;

- Проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Чернянского района, а также объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Чернянского района.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий осуществления мероприятий по благоустройству общественных территорий Чернянского района, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в районе проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности в сфере формирования современной городской среды.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.

Перечень показателей подпрограммы 2

В результате реализации подпрограммы 2 к 2022 году планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Благоустройство не менее 3 общественных и иных территорий Чернянского района;

2. Прохождение 100 % дизайн-проектов общественных территорий Чернянского района процедуры общественных обсуждений гражданами, заинтересованными организаций;

3. Благоустройство не менее 80 % общественных и иных территорий Чернянского района, произведенное с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в [приложении № 1](consultantplus://offline/ref=24C451EFF4F666FCED9DE40B11824FAF0352640732F904131FA593EEB7B9FA850EAB41D4746EE672D95791h9ZFR) к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных

распорядителей средств муниципального бюджета, основных

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Таблица 8

| **Годы** | **Источники финансирования, рублей** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджеты муниципаль**  **ных образований** | **Внебюджетные источники** | **Всего** |
| 2018 год | 6065224 | 1612274,73 | 5423056 | 14259445,27 | 27360000 |
| 2019 год | 1722386,67 | 457849,62 | 3196420 | 8303343,71 | 13680000 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Чернянского района по годам представлены соответственно в [приложениях № 3](consultantplus://offline/ref=E32D0396D07A7F09266D87E786565EA7DEC5806C5C4D823DD0EF1D7C25088449A7FDE35F093C116FE295516Ch5R) и [№ 4](consultantplus://offline/ref=E32D0396D07A7F09266D87E786565EA7DEC5806C5C4D823DD0EF1D7C25088449A7FDE35F093C116FE295526Ch5R) к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **Чернянского района** | **П. Гапотченко** |

**Приложение № 1**

**муниципальной программе Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2022 годы»**

**Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий** | **Срок**  **реализации** | | **Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию** | **Общий объем финансирова-ния мероприя-тия за срок реализации программы, рублей** | **Наименование показателя, единица измерения** | **2017**  **год (базовый)** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нача-ло** | **заверше-ние** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | Формирование современной городской среды  на территории Чернянского района на 2018-2022 годы (цель - повышение качества и комфорта городской среды на территории Чернянского района) | 2018 год | 2022  год | Администрация Чернянского района | 70300000 | Доля благоустроенных дворовых территорий Чернянского района, численностью населения свыше 1000 человек, % |  | 92,7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных общественных и иных территорий населенных пунктов Чернянского района, численностью населения свыше 1000 человек, % |  | 92,3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проектов благоустройства, прошедшие процедуру общественных обсуждений с участием граждан и заинтересованных организаций от общего числа реализованных проектов благоустройства, % |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Чернянского района (Задача 1 -Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству) | 2018 год | 2022  год | Администрация Чернянского района | 29260000 | Количество благоустроенных дворовых территорий населенных пунктов Чернянского района, численностью населения свыше 1000 человек, ед. |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий Чернянского района, с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, % |  | 92,7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района, численностью населения свыше 1000 человек, в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству | 2018 год | 2022  год | Администрация Чернянского района | 29260000 | Площадь благоустроенных дворовых территорий населенных пунктов Чернянского района, численностью населения свыше 1000 человек, тыс.кв. м. |  | 2.55 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проектов благоустройства дворовых территорий населенных пунктов Чернянского района, численностью населения свыше 1000 человек, прошедших процедуру общественного обсуждения граждан, заинтересованных лиц, % |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения (Задача 2 - Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями) | 2018 год | 2022  год | Администрация Чернянского района | 41040000 | Количество благоустроенных общественных и иных территорий населенных пунктов Чернянского района, численностью свыше 1000 человек, ед. |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Доля дизайн-проектов общественных и иных территорий населенных пунктов Чернянского района, численностью населения свыше 1000 человек, прошедших процедуру общественных обсуждений граждан, заинтересованных организаций, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных общественных и иных территорий Чернянского района, с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, % |  | 92,3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий и иных территорий Чернянского района, численностью населения свыше 1000 человек, соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями | 2018 год | 2022  год | Администрация Чернянского района | 41040000 | Количество муниципальных программ, включающих мероприятия по благоустройству общественных и иных территорий населенных пунктов поселений Белгородской области соответствующего функционального назначения, ед. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проектов благоустройства общественных и иных территорий населенных пунктов Чернянского района, численностью населения свыше 1000 человек, прошедших процедуру общественного обсуждения граждан, заинтересованных лиц, % |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение № 2**

**муниципальной программе Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2022 годы»**

| **№ п/п** | **Вид нормативного правового акта** | **Основные положения нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель и соисполнители** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Закон Белгородской области | Закон Белгородской области от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_\_\_\_ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 2018-2022 годы  (по мере необходимости) |
| 2. | Решение муниципального совета | Решение муниципального совета Чернянского района от «\_\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ « О бюджете муниципального района и поселка Чернянка Белгородской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы» | Администрация Чернянского района | сентябрь-октябрь 2017 г. |
| 3. | Постановление Правительств Белгородской области | Внесение изменений в постановление Правительств Белгородской области «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области на 2018-2022 годы» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | 2018-2022 годы  (по мере необходимости) |
| 4. | Постановление администрации Чернянского района | Внесение изменений в постановление администрации Чернянского района от 07.02.2014 г. № 124 «Об утверждении перечня муниципальных программ Чернянского района на 2014-2020 годы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2022 годы» от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_\_ | Администрация Чернянского района | Октябрь 2017 г. |
| 5. | Постановление администрации Чернянского района | постановление администрации Чернянского района от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы Чернянского района «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», Порядков представления**,** рассмотрения и оценки предложений  граждан, организаций и заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу | Администрация Чернянского района | сентябрь  2017 года |

**Приложение № 3**

**муниципальной программе Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2022 годы»**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы Чернянского района из различных источников финансирования реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Чернянского района на 2018-2022 годы»**

**з****а счет средств муниципального бюджета**

| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Расходы (рублей), годы** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2022 годы | всего, в том числе: | 39900000 | 30400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 14485834 | 12949867,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 3850664,73 | 3442369,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования | 6677056 | 4868420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 14886445,27 | 9139343,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Чернянского района | всего, в том числе: | 12540000 | 16720000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 8420610 | 11227480,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2238390 | 2984520,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования | 1254000 | 1672000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 627000 | 835999,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района, численностью населения свыше 1000 человек, в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству | всего, в том числе: | 12540000 | 16720000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 8420610 | 11227480,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2238390 | 2984520,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования | 1254000 | 1672000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 627000 | 835999,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных территорий и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения | всего, в том числе: | 27360000 | 13680000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 6065224 | 1722386,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1612274,73 | 457849,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования | 5423056 | 3196420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 14259445,27 | 8303343,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий и иных территорий Чернянского района, численностью свыше 1000 человек, соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями | всего, в том числе: | 27360000 | 13680000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 6065224 | 1722386,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 1612274,73 | 457849,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования | 1254000 | 3196420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 627000 | 8303343,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Приложение № 4**

**муниципальной программе Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2022 годы»**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Чернянского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходы областного бюджета (тыс. рублей), годы** | | | | |
| **ГРБС** | **Рз/Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Чернянского района на 2018-2022 годы | Администрация Чернянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Чернянского района | Администрация Чернянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Чернянского района, численностью населения свыше 1000 человек, в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству | Администрация Чернянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных территорий и иных территорий Чернянского района соответствующего функционального назначения | Администрация Чернянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий и иных территорий Чернянского района, численностью свыше 1000 человек, соответствующего функционального назначения в соответствие с едиными требованиями | Администрация Чернянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма3 | Модернизация (создание, восстановление, реконструкция) централизованных (нецентрализованных) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Чернянского района, численностью населения свыше 1000 человек | Администрация Чернянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Снижение доли объектов централизованных (нецентрализованных) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Чернянского района численностью населения свыше 1 000 человек, нуждающихся в модернизации (создании, восстановлении, реконструкции) | Администрация Чернянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 5**

**муниципальной программе Чернянского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2022 годы»**

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Исполнитель** | **2018 год** | | | | **2019 год** | | | |
| **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** |
| разработка проектно сметной документации |  | Администрация Чернянского района | 30.03.  2018 г. | - | - | - | 30.03.  2019 г. | - | - | - |
| проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций |  | Администрация Чернянского района | - | 30.06.  2018 г. | - | - | - | 30.06.  2019 г. | - | - |
| Контроль за своевременным началом работ, предусмотренных в рамках муниципальной программы |  | Администрация Чернянского района | - | - | 30.09.  2018 г. | - | - | - | 30.09.  2019 г. | - |
| Контроль за своевременным завершением работ, предусмотренных в рамках реализации муниципальнойпрограммы |  | Администрация Чернянского района |  |  |  | 30.12.  2018 г. |  |  |  | 30.12.  2019 г. |

**Приложение 6**

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,**

**которые подлежат благоустройству в 2018-2022 гг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Адрес дворовой территории | Управляющая компания | Сроки реализации |
| 1 | Улица Ленина,102 | ООО « Паритет» | 2018 г. |
| 2 | Улица Ленина, 104 | ООО «Паритет» | 2018 г. |
| 3 | Улица Первомайская,59 | ООО «Паритет» | 2018 г. |
| 4 | Улица Энтузиастов,6 | ООО «Паритет» | 2019 г. |
| 5 | Улица Магистральная,4 | ООО «Паритет» | 2019 г. |
| 6 | Улица Магистральная,3 | ООО «Паритет» | 2019 г. |
| 7 | Улица Магистральная,1 | ООО «Паритет» | 2019 г. |

**Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования,**

**которые подлежат благоустройству в 2018-2022 гг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Место расположения территории общего пользования | Срок реализации |
|
| 1 | Парк ул.Волотовская, п.Чернянка | 2018г. |
| 2 | Благоустройство ул.Волотовская, п.Чернянка | 2018г. |
| 3 | Набережная р.Оскол в районе подвесного моста, п.Чернянка | 2019 г. |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве на территории Чернянского района**

1. ИП Крикуненко И.В., п. Чернянка, ул. Степана Разина
2. ИП Шульгин А.Н., п. Чернянка, ул.Ленина,46

**Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения нуждающихся в благоустройстве на территории Чернянского района**

1. ИЖС, п.Чернянка, ул.Кирова,49
2. ИЖС, п.Чернянка, ул.Маяковского,13
3. ИЖС п.Чернянка, ул.Чапаева, 15
4. ИЖС п.Чернянка, ул. Чапаева, 18
5. ИЖС п.Чернянка, ул.Волотовская,10