**Информация о проектах, реализуемых**

**с использованием механизмов**

**государственно-частного и муниципально-частного партнерства**

**Чернянский район**

(Наименование органа исполнительной власти/органа местного самоуправления области)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта | Уровень реализации проекта | Отрасли реализации проекта | Форма реализации проекта | Статус реализации проекта | Партнеры (с указание контактной информации) | | Сроки реализации  проекта | Бюджет проекта  (млн.руб.) | | Краткое описание проекта |
| Публичный | Частный | всего | В т.ч. за счет частного инвестора |
| Проекты ГЧП | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство сети АГНКС на территории Чернянского района Белгородской области | региональный | автодорожная инфраструктура | договор аренды с инвестиционными обязательствами | Эксплуатация | Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | ООО «Газпром газомоторное топливо» | 2019-2024 | 150,6 | 150,6 | Строительство автомобильной газонаполнительной станции с проектной мощностью 11,8 млн. м куб. в год  Адрес строительства : Белгородская область, Чернянский район, п. Красный остров, ул. Воровского  Автомобильная газонаполнительная станция простроена. Территория благоустроена. Начата эксплуатация объекта. |
| Проекты МЧП | | | | | | | | | | | |
| 2. | Строительство банно-оздоровительного комплекса в с.Ездочное Чернянского района | муниципальный | коммунальная инфраструктура | договор аренды с инвестиционными обязательствами | строительство | Администрация Ездоченского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области  тел. (47232) 4-07-26,  4-05-94  Фонд развития «Деловая инициатива»  тел. (4722) 20-20-38 | ООО «Вэбер»  тел. (920) 586- 45- 45 (Березкин В.Н,) | 2018-2020 | 17,7 | 10,2 | Строительство банно-оздоровительного комплекса на 12 посетителей.  Срок ввода объекта перенесен на 1 июля 2020 года. Оздоровительно-банный комплекс построен. Территория благоустроена. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы. |
| 2 | Строительство общественной бани в с. Орлик | муниципальный | коммунальная инфраструктура | - | Проект отменен | Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области  тел. (47232)  4-15-23 | АО «Орлик»  (47232)  4-15-43,  4-16-25 | 2018-2020 | 10 | 5 | Проект отменен в связи с отсутствием финансирования со стороны публичного партнера. |

**Глава администрации**

**Чернянскограйона Т.П. Круглякова**