Информация о проектах, реализуемых

с использованием механизмов

государственно-частного и муниципально-частного партнерства

Чернянский район

(Наименование органа исполнительной власти/органа местного самоуправления области)

на 1 января 2021 года

| № п/п | Наименование проекта | Уровень реализации проекта | Отрасли реализации проекта | Форма реализации проекта | Статус реализации проекта | Партнеры (с указание контактной информации) | Сроки реализации проекта | Бюджет проекта (млн.руб.) | Краткое описание проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Публичный | Частный |  | всего | В т.ч. за счет частного инвестора |  |
| Проекты ГЧП |
| 1. | Строительство сети АГНКС на территории Чернянского района Белгородской области | муниципальный | автодорожная инфраструктура | договор аренды с инвестиционными обязательствами | эксплуатация | Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | ООО «Газпром газомоторное топливо» | 2019-2029 | 150,6 | 150,6 | Строительство автомобильной газонаполнительной станции с проектной мощностью 11,8 млн. м куб. в год Адрес: Белгородская область, Чернянский район, п. Красный остров, ул. Воровского Автомобильная газонаполнительная станция простроена. Территория благоустроена. Объект эксплуатируется. |
| Проекты МЧП |
| 2. | Строительство банно-оздоровительного комплекса в с.Ездочное Чернянского района | муниципальный | коммунальная инфраструктура | договор аренды с инвестиционными обязательствами | строительство | Администрация Ездоченского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области тел. (47232) 4-07-26, 4-05-94 Фонд развития «Деловая инициатива» тел. (4722) 20-20-38 | ООО «Вэбер» тел. (920) 586- 45- 45 (Березкин В.Н,) | 2018-2021 | 17,7 | 10,2 | Строительство банно-оздоровительного комплекса на 12 посетителей. Срок ввода объекта перенесен на 1 июля 2021 года. Оздоровительно-банный комплекс построен. Территория благоустроена. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы. |
| 3. | Организация производства строительных материалов в п. Чернянка | муниципальный | благоустройство территорий | договор аренды с инвестиционными обязательствами | эксплуатация | Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | ООО «Всемирстрой» | 2016-2025 | 166,9 | 166,9 | Действующее малое промышленное предприятие. Производственная мощность которого 36,5 тыс. м3 пенопласта, 32,4 тыс. м2 тротуарной плитки, 320 тонн кованых элементов и 912 тыс. м2 профлиста в год. Продукция предприятия (тротуарная плитка и кованные изделия) используется для благоустройства территории. |
| 4. | Создание молочно-товарной фермы в с. Новоречье | муниципальный | сельское хозяйство | договор аренды с инвестиционными обязательствами | эксплуатация | Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | ИП глава КФХ Алейников В.Е. | 2018-2023 | 3,3 | 0,3 | Действующее предприятие по производству сырого молока. Плановая производственная мощность 228 тонн в год и 0.6 тонн молодняка КРС в год |