**Информация о проектах, реализуемых**

**с использованием механизмов**

**государственно-частного и муниципально-частного партнерства**

**Чернянский район**

(Наименование органа исполнительной власти/органа местного самоуправления области)

на 1 января 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Уровень реализации проекта | Отрасли реализации проекта | Форма реализации проекта | Статус реализации проекта | Партнеры (с указание контактной информации) | Сроки реализациипроекта | Бюджет проекта(млн.руб.) | Краткое описание проекта |
| Публичный | Частный | всего | В т.ч. за счет частного инвестора |
| Проекты ГЧП |
| 1. | Строительство сети АГНКС на территории Чернянского района Белгородской области | муниципальный | автодорожная инфраструктура | договор аренды с инвестиционными обязательствами | эксплуатация | Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | ООО «Газпром газомоторное топливо» | 2019-2029 | 150,6 | 150,6 | Строительство автомобильной газонаполнительной станции с проектной мощностью 11,8 млн. м куб. в годАдрес: Белгородская область, Чернянский район, п. Красный остров, ул. ВоровскогоАвтомобильная газонаполнительная станция простроена. Территория благоустроена. Объект эксплуатируется. |
| Проекты МЧП |
| 2. | Строительство банно-оздоровительного комплекса в с.Ездочное Чернянского района | муниципальный | коммунальная инфраструктура | договор аренды с инвестиционными обязательствами | строительство | Администрация Ездоченского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской областител. (47232) 4-07-26, 4-05-94Фонд развития «Деловая инициатива»тел. (4722) 20-20-38 | ООО «Вэбер»тел. (920) 586- 45- 45 (Березкин В.Н,) | 2018-2022 | 17,7 | 10,2 | Строительство банно-оздоровительного комплекса на 12 посетителей.Срок ввода объекта перенесен на 1 июля 2021 года. Оздоровительно-банный комплекс построен. Территория благоустроена. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы. |
| 3. | Организация производства строительных материалов в п. Чернянка | муниципальный | благоустройство территорий | договор аренды с инвестиционными обязательствами | эксплуатация | Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | ООО «Всемирстрой» | 2016-2025 | 166,9 | 166,9 | Действующее малое промышленное предприятие. Производственная мощность которого 36,5 тыс. м3 пенопласта, 32,4 тыс. м2 тротуарной плитки, 320 тонн кованых элементов и 912 тыс. м2 профлиста в год. Продукция предприятия (тротуарная плитка и кованные изделия) используется для благоустройства территории.  |
| 4. | Создание молочно-товарной фермы в с. Новоречье | муниципальный | сельское хозяйство | договор аренды с инвестиционными обязательствами | эксплуатация | Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | ИП глава КФХ Алейников В.Е. | 2018-2023 | 3,3 | 0,3 | Действующее предприятие по производству сырого молока. Плановая производственная мощность228 тонн в год и 0.6 тонн молодняка КРС в год |
| 5. | Строительство базы отдыха «Этнодеревня» | муниципальный | культура и отдых | Иное (муниципальный контракт) | Рассмотрение частной инициативы | Администрация Ездоченского сельского поселения | ИП Добрышин Н.В. | 2022-2025 | 20,0 | 4,0 | Строительство на территории Ездоченского сельского поселения рядом с Свято-Троицким Холковским монастырем, базы отдыха «Этнодеревня»: дома в этно-стиле (4 шт.), русская баня |