БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРНЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

**ПРОЕКТ**

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**п. Чернянка**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2026 года № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в муниципальную программу Чернянского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и**

**дорожной сети Чернянского района», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 24.12.2024 г. № 928**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», законом Белгородской области от 25.02.2025 г. № 462 «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Чернянский район» Белгородской области», постановления администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 04.09.2024 г. № 588 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами муниципального района «Чернянский район» Белгородской области», решение Совета депутатов Чернянского муниципального округа Белгородской области от 26.09.2025 г. № 10 «О вопросах правоприемства», решение Совета депутатов Чернянского муниципального округа Белгородской области от 26.12.2025 г. № 95 «О бюджете Чернянского муниципального округа Белгородской области на 2026 год и плановый пе6риод 2027-2028 годов» и в целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского муниципального округа» Администрация Чернянского муниципального округа Белгородской области **постановляет:**

1. Внести изменения в муниципальную программу Чернянского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 24.12.2024 г. № 928 (далее – муниципальная программа) и изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа (Латышев С.А.) рекомендовать обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Приосколье 31» (адрес Интернет-сайта: <http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU),> управлению организационно-контрольной и кадровой работы Администрации Чернянского муниципального округа (Щербакова Е.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского муниципального округа в сети «Интернет» (https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности (Казаченко И.Э.).

**Глава Чернянского**

**муниципального округа С. А. Морозов**

**Приложение**

**к постановлению Администрации**

**Чернянского муниципального округа**

**Белгородской области**

## **от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_\_\_\_\_**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование и развитие транспортной системы**

**и дорожной сети Чернянского муниципального округа»**

**I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Чернянского муниципального округа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском муниципальном округеБелгородской области»**  
  
**1. Оценка текущего состояния транспортной инфраструктуры**

Транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Чернянского муниципального округа. Наряду с другими отраслями, он обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических целей.

Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, это, в первую очередь, межотраслевая логистическая система, влияющая на условия жизнедеятельности и хозяйствования. Возможность беспрепятственно, качественно и надежно осуществлять перевозки становится определяющей при принятии решения об инвестировании перспективных проектов и создании различного рода производств.

На территории Чернянского муниципального округа сложилась достаточно плотная автомобильная транспортная сеть. Через Чернянский муниципальный округ проходят автомобильные магистрали «Белгород - Красное», «Белгород - Ростов», «Белгород - Лиски», «Воронеж-Белгород», «Губкин-Валуйки», «Курск-Павловск». По ним осуществляются как местные, так и межрегиональные и международные транспортные перевозки.

Автомобильный пассажирский транспорт является основным связующим видом транспорта для Чернянского муниципального округа.

Все населенные пункты округа имеют автобусное сообщение с окружным центром, межмуниципальные автобусные маршруты связывают округ с областным центром. С автостанции п. Чернянка осуществляется продажа билетов на автобусы в направлении городов Белгород, Воронеж, Алексеевка, Бирюч, Старый Оскол, Новый Оскол, Валуйки, Курск, Павловск Губкин, Шебекино, Ростов-на-Дону, Лиски, Елец, Россошь, поселков Ровеньки, Красное.

В то же время состояние транспортного комплекса округа нельзя считать оптимальным, а уровень развития транспорта достаточным.

Поэтому важнейшим элементом транспортной системы округа, обеспечивающим условия единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения, являются автомобильные дороги.

Из-за отсутствия дорог с твердым покрытием 14 населенных пунктов округа, в которых проживает порядка 984 человек, не имеют круглогодичной транспортной связи с окружным центром. Ограниченность транспортной доступности сельских населенных пунктов приводит к отсутствию возможности предоставления необходимых социальных услуг, квалифицированной медицинской помощи населению.

Остается низким уровень безопасности на автомобильном транспорте. Изношенность и недостаточная прочность дорожного покрытия способствуют повышению уровня аварийности.

В связи с неудовлетворительным состоянием и темпами развития автомобильных дорог и улично-дорожной сети возникают заторы на автомобильных дорогах, уменьшается скорость движения транспорта, что приводит к ухудшению экологической обстановки. Кроме этого, ужесточение требований безопасности дорожного движения, особенно в зимнее время, влечет загрязнение придорожных территорий химическими веществами, используемыми для борьбы с зимней скользкостью. Таким образом, важнейшей проблемой в развитии транспортной системы Чернянского муниципального округа является отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения, что выражается в высокой степени износа и несоответствии современным техническим требованиям существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Настоящая муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных проблем транспортной системы и дорожной сети Чернянского муниципального округа и достижения современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры.

**2. Описание приоритетов и целей государственной политики**

**в сфере муниципальной программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы Чернянского муниципального округа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского муниципального округа" сформированы в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=27.08.2024) Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Единого [плана](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015&date=27.08.2024) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р, положениями Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года и направлениями Стратегии социально-экономического развития Чернянского района на период до 2025 года

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года «Комфортная и безопасная среда для жизни», показатель «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющегося срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов».

В ходе реализации муниципальной программы определена ключевая цель - обеспечение доли дорожной сети на территории района, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 96 процентов к 2030 году.

#### **3.** Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области

Долгосрочная стратегическая цель развития заключается в обеспечении транспортной доступности на всей территории Белгородской области и повышении уровня безопасности транспортной инфраструктуры и направлена на выстраивание комфортной системы расселения, что способствует равномерному развитию муниципальных районов Белгородской области.

Транспортная инфраструктура должна обеспечить доступность территорий, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие индивидуального и пассажирского транспорта общего пользования, улучшение транспортного обслуживания населения, возможность альтернативного выбора потребителем видов транспортного обслуживания.

Муниципальная программа имеется связь с государственной программой Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области», показатель - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автодорог соответствующих нормативным требованиям, пассажирооборот автомобильным и железнодорожным (в пригородном сообщении) транспортом.

**4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленные в структурных элементах:

* Сохранность сети автодорог местного значения;
* Создание условий для населения, посредством организации транспортного обслуживания.
* Для достижения поставленных задач, в ходе реализации муниципальной программы, будут реализовываться комплексы процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» и «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения», способом выполнения являются мероприятия (результат) направленные на достижение не только задач, а также и показателей структурных элементов.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение показателей:

* доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, на уровне не менее 96% в 2030 году,
* пассажирооборот автомобильным транспортом в пригородном сообщении 11,72 млн пасс.км в 2030 году.
* Достижение показателей приведет к формированию единой опорной дорожной сети, развитию транспортной инфраструктуры сельских территорий, приведение дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями путем выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения путем выполнения работ в рамках содержания, а также приведение в нормативное состояние местной сети дорог. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, искусственных сооружений на них, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на сельских территориях, обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них.

**II. Паспорт муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие транспортной системы**

**и дорожной сети Чернянского муниципального округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Казаченко Игорь Эдуардович - заместитель Главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Латышев Сергей Алесандрович. – директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | |
| Период реализации  муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение доли дорожной сети на территории района, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 96 процентов к 2030 году | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе  Чернянского района, в том числе: | **429 954,3** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 46 837 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 128 791,6 |
| - местный бюджет | 254 325,7 |
| - внебюджетные источники | - |
| Связь с национальными целями / государственной программой Белгородской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»/ показатель «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющегося срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов.  Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»/ Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автодорог соответствующих нормативным требованиям, пассажирооборот автомобильным и железнодорожным (в пригородном сообщении) транспортом | |
| Связь с целями развития Чернянского муниципального округа / стратегическими приоритетами Чернянского муниципального округа | Стратегическая цель Чернянского муниципального округа до 2030 года - повышение благосостояния населения округа на основе всестороннего использования внутреннего потенциала муниципального образования, развития социальной инфраструктуры и бизнеса/Третье стратегическое направление – «Повышение качества условий жизнедеятельности населения» | |

**2. Показатели муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Обеспечение доли дорожной сети на территории района, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 96 процентов к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения, соответствующих норматив-ным требованиям | МП | П | Процент | 94,96 | 2024 | 95,1 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,8 | 96 | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 155 | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»/ показатель «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющегося срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов | Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»/  Доля протяжен-ности автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяжен-ности автодорог соответствующих норматив-ным требованиям |
| 1.2. | Пассажиро-оборот автомобиль-ным транспортом в пригородном сообщении | МП | П | Млн пасс.-км | 11,5 | 2024 | 11,6 | 11,7 | 11,72 | 11,71 | 11,72 | 11,72 | Постановление Прави-тельства Белгородской области от 13 февраля 2023 года № 74-пп | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | - | Государствен-ная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»/ Пассажирооборот автомобильным и железнодорожным (в пригородном сообщении) транспортом |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году**

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Обеспечение доли дорожной сети на территории Чернянского муниципального округа, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 96,5 процентов к 2031 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | ГП РФ, ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,2 |
| 1.2 | Пассажирооборот автомобильным транспортом в пригородном сообщении | ГП | Млн пасс.-км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,7 |

**4. Структура муниципальной программы**

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | | | 4 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | | | | |
| Ответственный за реализацию: МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | | | Срок реализации: 2025-2030 годы | | |
| 1.1. | Задача 1. «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | | Выполнены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | | | | |
| Ответственный за реализацию: МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | | Срок реализации: 2025-2030 годы | | | |
| 2.1.1. | Задача 1. «Сохранность сети автодорог местного значения» | Выполнены мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального района | | | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» | | | | |
| Ответственный за реализацию: МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | | Срок реализации: 2025-2030 годы | | | |
| 3.1.1. | Задача 1. «Создание условий для населения, посредством организации транспортного обслуживания» | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным. общественным транспортом | | | Пассажирооборот автомобильным транспортом в пригородном сообщении |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского муниципального округа» (всего), в том числе:** | **04** | **37704,2** | **191424,5** | **79067,3** | **40586,1** | **40586,1** | **40586,1** | **429954,3** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  | 0 | 18883,2 | 27953,8 | 0 | 0 | 0 | 46837,0 |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | 190,2 | 122280,8 | 6182,3 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 128791,6 |
| **- местный бюджет** |  | 37514 | 50260,5 | 44931,2 | 40540 | 40540 | 40540 | 254325,7 |
| **- внебюджетные источники** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальные проекты, не входящие в Национальные проекты** | **04201** | **0** | **22587,7** | **35884,2** | 0 | 0 | 0 | **58471,9** |
| Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | 04201R3720 | 0 | 22587,7 | 35884,2 | 0 | 0 | 0 | 58471,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 18883,2 | 27953,8 | 0 | 0 | 0 | 46837,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0 | 2575,1 | 6136,2 | 0 | 0 | 0 | 8711,3 |
| - местный бюджет |  | 0 | 1129,4 | 1794,2 | 0 | 0 | 0 | 2923,6 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (всего), в том числе:** | **04401** | **19841,0** | **149985,6** | **24365** | **21768** | **21768** | **21768** | **259495,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0 | 119626,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119626,5 |
| - местный бюджет | 0440120570 | 19841,0 | 30359,1 | 24365 | 21768 | 21768 | 21768 | 139869,1 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» (всего), в том числе:** | **04402** | **17863,2** | **18851,2** | **18818,1** | **18818,1** | **18818,1** | **18818,1** | **111986,8** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0440273820 0440273830 0440273850 | 190,2 | 79,2 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 453,8 |
| - местный бюджет | 0440223820 0440223830 | 17673 | 18772 | 18772 | 18772 | 18772 | 18772 | 111533 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |

**III. Паспорт муниципального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»,**

**не входящий в Национальные проекты (далее – муниципальный проект 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | | Срок реализации проекта | 01.01.2026\* | 31.12.2027 |
| Куратор муниципального проекта | Казаченко Игорь Эдуардович | | Заместитель Главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | | |
| Руководитель муниципального проекта | Латышев Сергей Александрович | | Директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | | |
| Администратор муниципального проекта | Белоусов Сергей Васильевич | | Заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | |
| Участники (целевые группы) муниципального проекта | Население Чернянского муниципального округа Белгородской области | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами | 1. | Государственная программа Белгородской области | Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети на территории Белгородской области | | |
| 1.1. | Муниципальная программа | Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского муниципального округа Белгородской области | | |

\* С 2026 года по 2027 год реализация проекта осуществлялась в рамках муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района Белгородской области», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 24.12.2024 г. № 928».

**2. Показатели Муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период,год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Ремонт сети автодорог местного значения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество отремонтированных автодорог местного значения | РП, МП | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2024 | - | 1 | 1 | - | - | - | Да |

**3. Помесячный план достижения показателей Муниципального проекта 1 в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показате-ля** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2026 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | Задача 1 «Ремонт сети автодорог местного значения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество отремонтированных автодорог местного значения | РП, МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) Муниципального проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовоезначение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)  по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Связь с показателями муниципального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **значение** | **год** |
| 1. | Задача 1 «Ремонт сети автодорог местного значения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по ремонту сети автодорог местного значения  Чернянского муниципального округа | Х | Единица | 0 | 2024 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ремонт сети автодорог местного значения Чернянского муниципального округа | МП | - Количество отремонтированных автодорог местного значения  (индекс качества ремонта - выше 70 %) |
| 1.1.1 | В течение 2026 и 2027 годов на территории населенных пунктов Чернянского муниципального округа будут отремонтированы:  - в 2026 году будет отремонтирована сеть автодорог в п. Чернянка  - в 2027 году будет отремонтирована автодорога в с. Ездочное | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение Муниципального проекта 1**

| Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Задача 1 «Ремонт сети автодорог местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальные проекты, не входящие в Национальные проекты** | **04201**  04201R3720 | **0** | **22587,7** | **35884,2** | **0** | **0** | **0** | **58471,9** |
| Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | **0** | **22587,7** | **35884,2** | **0** | **0** | **0** | **58471,9** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | **0** | **18883,2** | **27953,8** | **0** | **0** | **0** | **46837,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | **0** | **2575,1** | **6136,2** | **0** | **0** | **0** | **8711,3** |
| - местный бюджет | **0** | **1129,4** | **1794,2** | **0** | **0** | **0** | **2923,6** |
| - внебюджетные источники |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по ремонту сети автодорог местного значения Чернянского муниципального округа |  | 0 | 22587,7 | 35884,2 | 0 | 0 | 0 | 58471,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 18883,2 | 27953,8 | 0 | 0 | 0 | 46837,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0 | 2575,1 | 6136,2 | 0 | 0 | 0 | 8711,3 |
| - местный бюджет |  | 0 | 1129,4 | 1794,2 | 0 | 0 | 0 | 2923,6 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Помесячный план исполнения муниципального бюджета в части бюджетных ассигнований,**

**предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2026 году**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2026 года**  **(тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **нояб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Ремонт сети автодорог местного значения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по ремонту сети автодорог местного значения Чернянского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **22587,7** | **22587,7** |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **22587,7** | **22587,7** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к паспорту муниципального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»** |

**План реализации Муниципального проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового подтверждения  (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Мероприятие: «Реализованы мероприятия по ремонту сети автодорог местного значения Чернянского муниципального округа»** | **10.03.2026** | **25.12.2026** | **-** | **-** | **Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа** | **-** | **-** | **-** |  | **Х** |
| 1.1. | Мероприятие: «Реализованы мероприятия по ремонту сети автодорог местного значения Чернянского муниципального округа» в 2026 году | **10.03.2026** | **31.12.2026** | - | - | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | **-** | **-** | **-** |  | Итоговый отчет о реализации мероприятий |
| 1.1.1. К1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 01.02.2026 | 10.03.2026 | - | - | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | - | - | - | - | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.1. К2. | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.03.2026 | 10.12.2026 | - | - | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | - | - | - | - | Дата и номер контракта (копия заключенного контракта) |
| 1.1.3. К3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 01.08.2026 | 01.11.2026 | - | - | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | - | - | - | - | Номера и даты КС-3 (копия документа) |
| 1.1.4. К4. | Контрольная точка «Произведена приемка законченных ремонтом сетей автодорог местного значения» | 01.11.2026 | 01.12.2026 | - | - | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | - | - | - | - | Номер и дата КС-14 (копия документа |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 01.10.2026 | 20.12.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Дата и номер Платежные поручения (копия документа) |
| 1.2.1. | Мероприятие: «Реализованы мероприятия по ремонту сети автодорог местного значения Чернянского муниципального округа» в 2027 году | **10.03.2027** | **25.12.2027** | - | - | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | **-** | **-** | **-** |  | Итоговый отчет о реализации мероприятий |
| 1.2.1. К1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 01.02.2027 | 10.03.2027 | - | - | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | - | - | - | - | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.1. К2. | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.03.2027 | 10.12.2027 | - | - | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | - | - | - | - | Дата и номер контракта (копия заключенного контракта) |
| 1.2.1. К3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 01.08.2027 | 01.11.2027 | - | - | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | - | - | - | - | Номера и даты КС-3 (копия документа) |
| 1.2.1. К.4. | Контрольная точка «Произведена приемка законченных ремонтом сетей автодорог местного значения» | 01.11.2027 | 01.12.2027 | - | - | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | - | - | - | - | Номер и дата КС-14 (копия документа |
| 1.2.1.К.5. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 01.10.2026 | 20.12.2026 |  |  |  |  |  |  |  | Дата и номер Платежные поручения (копия документа) |
| 1.3.1. | Мероприятие: «Реализованы мероприятия по ремонту сети автодорог местного значения Чернянского муниципального округа» в 2028 году | **10.03.2028** | **25.12.2028** | - | - | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | **-** | **-** | **-** |  | Итоговый отчет о реализации мероприятий |
| 1.3.1. К1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 01.02.2028 | 10.03.2028 | - | - | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | - | - | - | - | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.3.1. К2. | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.03.2028 | 10.12.2028 | - | - | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | - | - | - | - | Дата и номер контракта (копия заключенного контракта) |
| 1.3.1. К3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 01.08.2028 | 01.11.2028 | - | - | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | - | - | - | - | Номера и даты КС-3 (копия документа) |
| 1.3.1. К.4. | Контрольная точка «Произведена приемка законченных ремонтом сетей автодорог местного значения» | 01.11.2028 | 01.12.2028 | - | - | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | - | - | - | - | Номер и дата КС-14 (копия документа |
| 1.3.1.К.5. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 01.10.2028 | 20.12.2028 |  |  |  |  |  |  |  | Дата и номер Платежные поручения (копия документа) |

**III. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (далее – комплекс процессных мероприятий - 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чернянского муниципального округа (иной муниципальный орган, организация) | Белоусов С.В – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Чернянского муниципального округа | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского муниципального округа" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе-ние** | | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 «Сохранность сети автодорог местного значения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов округа, подлежащих содержанию и ремонту | П | КПМ | Км | 433,2 | 2024 | | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2026 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2026 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 2 «Обеспечение сохранности существующей сети автодорог местного значения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов округа, подлежащих содержанию и ремонту | КПМ | Км | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433,2 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 «Обеспечение сохранности существующей сети автодорог местного значения»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования Чернянского муниципального округа» | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Км | 433,2 | 2024 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | Протяженность автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов округа, подлежащих содержанию и ремонту |
| 1.1.1. | Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию и ремонту автодорог местного значения по обеспечению безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» всего, в том числе:** | 04401 | **19841,0** | **149985,6** | **24365** | **21768** | **21768** | **21768** | **259495,6** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** | 0 | 119626,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119626,5 |
| **- местный бюджет** | 19841,0 | 30359,1 | 24365 | 21768 | 21768 | 21768 | 139869,1 |
| **- внебюджетные источники** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального района» всего, в том числе: | 0440120570 | **19841,0** | **149985,6** | **24365** | **21768** | **21768** | **21768** | **259495,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 119626,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119626,5 |
| - местный бюджет | 19841,0 | 30359,1 | 24365 | 21768 | 21768 | 21768 | 139869,1 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий**  **«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Задача 1 «Обеспечение сохранности существующей сети автодорог местного значения»** | | | |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования Чернянского муниципального округа»** | **Х** | **Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа** | **Х** |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования Чернянского муниципального округа» в 2026 году | Х | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 16.02.2026 | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.03.2026 | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 20.11.2026 | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Копия форме КС-3 |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 25.12.2026 | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Платежное поручение |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального района» в 2027 году | Х | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Х |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 16.02.2027 | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.03.2027 | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка «Произведена приема поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 20.11.2027 | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Акты выполненных работ КС-3 |
| 1.1.2.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 25.12.2027 | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Платежное поручение |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального района» в 2028 году | Х | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Х |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 16.02.2028 | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.03.2028 | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка «Произведена приема поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 20.11.2028 | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Акты выполненных работ КС-3 |
| 1.1.2.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 25.12.2028 | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Платежные поручения |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чернянского муниципального округа (иной муниципальный орган, организация) | Захаров А.В.– руководитель группы транспорта, связи и ЖКХ МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой Чернянского муниципального округа | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского муниципального округа" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1** **«Создание условий для населения, посредством организации транспортного обслуживания»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение пассажирооборота автомобильным (в пригородном сообщении) транспортом | П | КМП | Млн пасс.-км | 11,6 | 2024 | 11,7 | 11,7 | 11,71 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | Группа транспорта, связи и ЖКХ МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2026 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 1 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение пассажирооборота автомобильным (в пригородном сообщении) транспортом | КПМ | Млн пасс.-км | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,7 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены средства на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания» | Оказание услуг (выполнение услуг) | Маршруты | 15 | 2024 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Увеличение пассажирооборота автомобильным (в пригородном сообщении) транспортом |
| 1.1.1. | Предоставлено финансовое обеспечение (субвенция) на организацию транспортного обслуживания в муниципальном районе | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения» | Оказание услуг (выполнение услуг) | Штук | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Увеличение пассажирооборота автомобильным (в пригородном сообщении) транспортом |
| 1.2.1. | Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения. Порядок предоставления утвержден постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 15 июля 2020 года № 385 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права льготного проезда студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций в городском или пригородном сообщении на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» и приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. В данном мероприятие отражается количество образовательных организаций. | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Установлены регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам» | Оказание услуг (выполнение услуг) | Тарифы | 2 | 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Увеличение пассажирооборота автомобиль-ным (в пригородном сообщении) транспортом |
| 1.3.1 | Освоение субвенция на исполнение полномочий органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» всего, в том числе:** | 04402 | **17863,2** | **18851,2** | **18818,1** | **18818,1** | **18818,1** | **18818,1** | **111986,8** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** | **190,2** | **79,2** | **46,1** | **46,1** | **46,1** | **46,1** | **453,8** |
| **- местный бюджет** | **17673** | **18772** | **18772** | **18772** | **18772** | **18772** | **111533** |
| **- внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены средства на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания» всего, в том числе: | 0440223820; 0440273820 | **17703,0** | **18727,8** | **18727,8** | **18727,8** | **18727,8** | **18727,8** | **111342,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 65,0 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 244,0 |
| - местный бюджет | 17638,0 | 18692,0 | 18692,0 | 18692,0 | 18692,0 | 18692,0 | 111098,0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения» всего, в том числе: | 0440223830; 0440273830 | **152,1** | **113,1** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **585,2** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 117,1 | 33,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,1 |
| - местный бюджет | 35,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 435 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Установлены регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам» всего, в том числе: | 0440273850 | **8,1** | **10,3** | **10,3** | **10,3** | **10,3** | **10,3** | **59,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 8,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 59,6 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий**  **«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2 в текущем 2026 году**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Задача 1 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** | | | |
| **1.1.1** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены средства на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания» в 2026 году** | **Х** | **Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа** | **Х** |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключение контракта» | 10.01.2026 | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Контракт |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Получены акты и счета выполненных работ от транспортного предприятия (2 раза в месяц)» | Ежемесячно на 30 число | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Акты, счета  выполненных работ |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | До 10 числа следующего месяца | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении контракта» | 28.12.2026 | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Отчет  (информационное письмо) |
| **1.1.2** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены средства на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания» в 2027 году** | **Х** | **Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа** | **Х** |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка «Заключение контракта» | 10.01.2027 | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Контракт |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка «Получены акты и счета выполненных работ от транспортного предприятия (2 раза в месяц)» | Ежемесячно на 30 число | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Акты, счета  выполненных работ |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | До 10 числа следующего месяца | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Платежное поручение |
| 1.1.2.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении контракта» | 28.12.2027 | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Отчет  (информационное письмо) |
| **1.1.3** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены средства на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания» в 2028 году** | **Х** | **Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа** | **Х** |
| 1.1.3.К.1. | Контрольная точка «Заключение контракта» | 10.01.2028 | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Контракт |
| 1.1.3.К.2. | Контрольная точка «Получены акты и счета выполненных работ от транспортного предприятия (2 раза в месяц)» | Ежемесячно на 30 число | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Акты, счета  выполненных работ |
| 1.1.3.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | До 10 числа следующего месяца | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Платежное поручение |
| 1.1.3.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении контракта» | 28.12.2028 | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Отчет  (информационное письмо) |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения» в 2026 году** | **Х** | З**ахаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа** | **Х** |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения» в 2026 году | Х | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Х |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «Подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета» | 25.01.2026 | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Соглашение |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка «Сформирована заявка от муниципального образования на выделение субсидии» | Ежемесячно на 15 число | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Заявка |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка «Субсидия получена» | Ежемесячно на 30 число | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Платежное поручение |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | Ежемесячно на 5 число | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Отчет |
| **1.2.2** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения» в 2027 году** | **Х** | **Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа** | Х |
| 1.2.2.К.1. | Контрольная точка «Подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета» | 25.01.2027 | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Соглашение |
| 1.2.2.К.2. | Контрольная точка «Сформирована заявка от муниципального образования на выделение субсидии» | Ежемесячно на 15 число | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Заявка |
| 1.2.2.К.3. | Контрольная точка «Субсидия получена» | Ежемесячно на 30 число | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Платежное поручение |
| 1.2.2.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | Ежемесячно на 5 число | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Отчет |
| **1.2.2** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения» в 2028 году** | **Х** | **Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа** | Х |
| 1.2.3.К.1. | Контрольная точка «Подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета» | 25.01.2028 | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Соглашение |
| 1.2.3.К.2. | Контрольная точка «Сформирована заявка от муниципального образования на выделение субсидии» | Ежемесячно на 15 число | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Заявка |
| 1.2.3.К.3. | Контрольная точка «Субсидия получена» | Ежемесячно на 30 число | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Платежное поручение |
| 1.2.3.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | Ежемесячно на 5 число | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Отчет |
| **1.3** | **Мероприятие (результат) «Установлены регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам»** | **Х** | **Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа** | **Х** |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) «Установлены регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам» в 2026 году | Х | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Х |
| 1.3.1.К.1. | Контрольна точка «Утверждены регулируемые тарифы» |  | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Решение |
| 1.3.1.К.2. | Контрольная точка «Промежуточный отчет о выполнении регулируемых тарифов» | На 1 июля 2026 года | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Отчет |
| 1.3.1.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 30.12.2026 | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Акт выполненных работ |
| 1.3.1.К.4. | Контрольная точка «Годовой отчет о выполнении регулируемых тарифов» | 15.01.2027 | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Отчет |
| 1.3.2 | Мероприятие (результат) «Установлены регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам» в 2027 году | Х | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Х |
| 1.3.2.К.1. | Контрольна точка «Утверждены регулируемые тарифы» |  | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Решение |
| 1.3.2.К.2. | Контрольная точка «Промежуточный отчет о выполнении регулируемых тарифов» | На 1 июля 2027 года | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Отчет |
| 1.3.2.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 30.12.2027 | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Акт выполненных работ |
| 1.3.2.К.4. | Контрольная точка «Годовой отчет о выполнении регулируемых тарифов» | 15.01.2028 | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Отчет |
| 1.3.3 | Мероприятие (результат) «Установлены регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам» в 2027 году | Х | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Х |
| 1.3.3.К.1. | Контрольна точка «Утверждены регулируемые тарифы» |  | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Решение |
| 1.3.3.К.2. | Контрольная точка «Промежуточный отчет о выполнении регулируемых тарифов» | На 1 июля 2027 года | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Отчет |
| 1.3.3.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 30.12.2027 | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Акт выполненных работ |
| 1.3.3.К.4. | Контрольная точка «Годовой отчет о выполнении регулируемых тарифов» | 15.01.2028 | Захаров А.В. – руководитель группы транспорта, связи и ЖКХМКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | Отчет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1 к муниципальной программе «Совершенствование и развитие транспортной системы**  **и дорожной сети Чернянского муниципального округа»** |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Временные характерис-тики | Алгоритм формирования (формула) и расшифровка | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Срок предоставле-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | ежегодно | **Давт = Пн/Побщ\*100%**  где:  Давт- доля автодорог, %; Пн- протяженность автодорог, отвечающих нормативным требованиям, км; Побщ – общая протяженность автодорог, км | Итоги ремонта дорог | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | ежегодно |
| 2 | Пассажирооборот автомобильным транспортом в пригородном сообщении | пасс. км. | ежегодно | **ПОф = Nпасс\*L**  где:  ПОф – пассажирооборот фактический, пасс.км; Nпасс – количество перевезенных пассажиров, человек; L- протяженность пути, км | Итоговая информация транспортного предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки | Захаров А.В.– руководитель группы транспорта, связи и ЖКХ МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | ежегодно |
| 3 | Протяженность автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, подлежащих содержанию и ремонту | км | ежегодно | **Пр = ΣП1р+П2р+….**  где:  **Пр** – протяженность отремонтированных дорог, км;  **П1р, П2р** – протяженность ремонта каждой дороги, км | Итоги ремонта дорог | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | ежегодно |
| 4 | Протяженность автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, подлежащих капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов | км | ежегодно | **Пм = ΣП1м+П2м+….**  где:  **Пм** – протяженность УДС подлежащих капремонту и в микрорайонах многоквартирных домов, км;  **П1м, П2м**, … - протяженность УДС в микрорайонах многоквартирных домов, км | Итоги ремонта дорог | Белоусов С.В.– заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | ежегодно |