**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЧЕРНЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**ПРОЕКТ**

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**п. Чернянка**

**"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_\_\_**

**О внесении изменений в муниципальную программу Чернянского района «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 24.12.2024 г. № 927**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», законом Белгородской области от 25.02.2025 г. № 462 «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Чернянский район» Белгородской области», постановления администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 04.09.2024 г. № 588 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами муниципального района «Чернянский район» Белгородской области», решение Совета депутатов Чернянского муниципального округа Белгородской области от 26.09.2025 г. №10 «О вопросах правоприемства», решение Совета депутатов Чернянского муниципального округа Белгородской области от 26.12.2025 г. №95 «О бюджете Чернянского муниципального округа Белгородской области на 2026 год и плановый пе6риод 2027-2028 годов» и в целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского муниципального округа» Администрация Чернянского муниципального округа Белгородской области **постановляет:**

1. Внести изменения в муниципальную программу Чернянского района «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района», утвержденную постановлением Администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 24.12.2024 г. № 927 (далее – муниципальная программа) и изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа (Латышев С.А.) рекомендовать обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Приосколье 31» (адрес Интернет-сайта: <http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU),> управлению организационно-контрольной и кадровой работы Администрации Чернянского муниципального округа (Щербакова Е.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского муниципального округа в сети «Интернет» (https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности (Казаченко И.Э.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава Чернянского муниципального округа** |  | **С.А.Морозов.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНА**  **постановлением администрации Чернянского муниципального округа**  **Белгородской области**  **от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 года № \_\_\_\_\_** |

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Чернянского муниципального округа»**

**(в ред. от 24.12.2024 г. № 927, от 21.03.2025 г. № 130, от 30.06.2025 г. № 356, от 6.08. 2025 г. №427/1 )**

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Чернянского муниципального округа»**

**1.1. Оценка текущего состояния в сфере формирования современной городской среды на территории Чернянского муниципального округа Белгородской области**

По состоянию на 1 января 2026 года общая численность населения, проживающего на территории Чернянского муниципального округа, составляет 30,890 тыс. жителей.

Всего в округе 58 населенных пунктов.

На территории Чернянского муниципального округа расположено 69 многоквартирных домов, ограничивающих 57 дворовых территорий, общей площадью 162 192 кв. метров и 15 общественных территории общей площадью 222 900 кв. метров.

На территории населенных пунктов Чернянского муниципального округа с численностью населения свыше 1 000 человек находится 57 дворовых территории площадью 162 192 кв. метров и 15 общественных территории площадью 222 900 тыс. кв. метров.

Потребность в благоустройстве территорий Чернянского муниципального округа Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства, их составляющих, в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Чернянского муниципального округа» позволяет развить механизмы реализации комплексных проектов создания комфортной среды на территории Чернянского муниципального округа Белгородской области, повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов Чернянского муниципального округа Белгородской области с численностью населения свыше 1 000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Чернянского муниципального округа Белгородской области во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления Чернянского муниципального округа Белгородской области.

Общественные пространства играют огромную роль в жизни всех без исключения населенных пунктов. Именно эти зоны, в первую очередь, формируют комфортную среду, ее привлекательность для людей.

В рамках реализации муниципальной программы под общественными территориями понимаются территории муниципальных образований округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустроенной считается дворовая территория, имеющая освещение, малые архитектурные формы (лавочки и урны), дворовые проезды в нормативном состоянии, а также не менее одного расположенного в зоне пешеходной доступности оборудованного места для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.). Пешеходная доступность предполагает расстояние, преодолеваемое пешком, например, не более чем за 15 минут, что эквивалентно протяженности не более 1000 метров, таким образом, территория считается благоустроенной, если в радиусе 1000 м находится оборудованное место для проведения досуга и отдыха разными группами населения.

Под городским хозяйством понимается комплекс объектов, образующих инфраструктуру населенного пункта (объекты жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, общественной безопасности, услуг связи, места массового отдыха и общественные территории).

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры населенного пункта посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

Под платформой по голосованию за объекты благоустройства понимается информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан в возрасте от 14 лет по отбору территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», согласованная с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

**1.2. Приоритеты и цели муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является - повышение к 2030 году качества городской среды населенных пунктов Чернянского муниципального округа Белгородской области к уровню 2024 года на 25 процентов.

Для выполнения указанной цели в муниципальной программе будет реализовывать достижение следующих показателей:

1. Достижением количества реализованных мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Чернянского округа Белгородской области не менее 1 единицы в год до 2030 года;

2. Достижением количества реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Чернянском муниципального округе Белгородской области не менее 5 единиц в год до 2030 года;

3. Достижением количество светоточек на территории населенных пунктов в 4,651 тыс. единиц к 2030 году;

4. Увеличением доли компенсационных расходов на предоставление муниципальных гарантий от фактически предоставленных услуг в 100 процентов.

Структура муниципальной программы состоит из муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящий в региональный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни», муниципального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования , входящий в региональный проект «Решаем вместе», не входящий в национальный проект и комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства».

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими нормативными правовыми актами:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р;

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – Государственная программа);

Основными приоритетами муниципальной политики являются в том числе формирование комфортной среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Основными приоритетами в рамках реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение комплексного благоустройства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

- обеспечение благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (асфальтирование дворовых проездов, устройство освещения, установка лавочек/урн);

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Чернянском муниципального округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, в том числе синхронизация с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальной программы, отбора общественных пространств, и дворовых территорий для включения в муниципальную программу;

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

- комплексный подход в реализации проектов благоустройства общественных и дворовых территорий населенных пунктов Чернянского муниципального округа Белгородской области;

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий Чернянского муниципального округа Белгородской области в надлежащем комфортном состоянии;

- обеспечение повышения доли софинансирования заинтересованных лиц (физических и юридических лиц) при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

В настоящее время восприятие населением условий жизнедеятельности неразрывно связано с уровнем благоустройства дворовых и общественных территорий.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни: для здоровой, комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания, так и всех жителей района, населенных пунктов. Выполнение комплекса мероприятий данного направления способствует значительному улучшению экологического состояния и внешнего облика Чернянского муниципального округа Белгородской области.

Одним из основных стратегических направлений развития Чернянского муниципального округа Белгородской области является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Чернянского муниципального округа Белгородской области.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области**

Муниципальная программа сформирована с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=27.08.2024) Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», положениями Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп и направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области до 2025 года, утвержденная решением Муниципального совета Чернянского района от 27 марта 2013 года № 599 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области до 2025 года».

Указанная цель муниципальной программы соответствуют показателю национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», которая включает следующий целевой показатель:

- благоустройство не менее 1 (одной) общественной территории и участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение показателей государственных программ Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 815-пп.

Реализация мероприятий муниципальной программы оказывает влияние на социально-экономическое развитие Чернянского муниципального округа Белгородской области. В целях достижения показателей социально-экономического развития в рамках муниципальной программы реализуются в том числе мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды.

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

- реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения;

- реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования;

- повышение надежности и эффективности установок наружного освещения;

- обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего;

- развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Чернянского муниципального округа Белгородской области.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации муниципальной программы в сфере формирования современной городской среды являются:

- реализация муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящий в региональный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни»;

- реализация муниципального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», входящий в региональный проект «Решаем вместе», не входящий в национальный проект

- реализация комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства».

**II. Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Чернянского муниципального округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Чернянского муниципального округа Белгородской области | Морозов Сергей Анатольевич – Глава Чернянского муниципального округа; | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Чернянского муниципального округа Белгородской области | Латышев Сергей Александрович – директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | |
| Период реализации муниципальной программы Чернянского муниципального округа Белгородской области | 2025 – 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы Чернянского муниципального округа Белгородской области | Повышение к 2030 году качества городской среды поселений Чернянского муниципального округа Белгородской области к уровню 2024 года на 25 процентов | |
| Направления (подпрограммы)муниципальной программы Чернянского муниципального округа Белгородской области | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения  за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе Чернянского муниципального округа Белгородской области,  в том числе: | **289233,9** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 71120 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 29867,8 |
| - местный бюджет | 187367,4 |
| - внебюджетные источники | 878,7 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / областными программами Белгородской области Российской Федерации | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /  Показатель 1 «Благоустройство не менее 1 (одной) общественной территории» | |
| 2. Муниципальная программа Чернянского муниципального округа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Чернянского округа Белгородской области»  Показатель 1 «Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Чернянского муниципального округа Белгородской области»  Показатель 2 «Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в населенных пунктах Чернянского муниципального округа Белгородской области»  Показатель 3 «Количество светоточек на территории населенных пунктов Чернянского муниципального округа Белгородской области»  Показатель 4 «Доля компенсационных расходов на предоставление муниципальных гарантий от фактически предоставленных услуг» | |
| Связь с целями развития Чернянского муниципального округа Белгородской области / стратегическими приоритетами Чернянского муниципального округа Белгородской области | Стратегические цели Чернянского муниципального муниципального округа Белгородской области до 2030 года: «Повышение благосостояния населения на основе всестороннего использования внутреннего потенциала муниципального образования, «Развитие социальной инфраструктуры и бизнеса», третье стратегическое направление – «Повышение качества условий жизнедеятельности населения» | |

#### 2. Показатели муниципальной программы

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель «Повышение к 2030 году качества городской среды Чернянского округа Белгородской области к уровню 2024 года на 25 процентов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий поселений Чернянского муниципального округа Белгородской области | ГП области  МП | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2024 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г.  № 1710 | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского муниципального округа» | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /  Показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Белгородской области | |
| 2. | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Чернянском муниципальном округе Белгородской области | МП | Прогрессирующий | Единица | 6 | 2024 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Закон Белгородской области от 26.12.2020 г. № 20 «Об инициативных проектах», постановление Правительства Белгородской области от 28.12.2020 г. № 598-пп «О реализации инициативных проектов на территории Белгородской области» | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского муниципального округа» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в муниципальных образованиях Белгородской области | |
| 3 | Количество светоточек на территории населенных пунктов | МП | Прогрессирующий | Тыс. единиц | 4,611 | 2024 | 4,631 | 4,641 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | - | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского муниципального округа» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Количество светоточек на территории населенных пунктов области | |
| 4 | Доля компенсационных расходов на предоставление муниципальных гарантий от фактически предоставленных услуг | МП | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 12.01.1996 г.  № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле» | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского муниципального округа» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным  и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Доля компенсационных расходов на предоставление муниципальных гарантий от фактически предоставленных услуг | |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель «Повышение к 2030 году качества городской среды поселений Чернянского муниципального округа Белгородской области к уровню 2024 года на 25 процентов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Чернянского муниципального округа Белгородской области | ГП БО, МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 1.2 | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Чернянского муниципальном округе Белгородской области | ГП БО, МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 1.3 | Количество светоточек на территории населенных пунктов района | ГП БО, МП | Тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,631 |
| 1.4 | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, процентов | ГП БО, МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

#### 4. Структура муниципальной программы

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий  в региональный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни»  (Куратор проекта – Морозов Сергей Анатольевич) | | |
|  | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского муниципального округа» | | Срок реализации: 2025 – 2030\* |
| 1.1. | Задача 1 «Повышена комфортность среды, в том числе общественных пространств» | Ежегодно на территории муниципальных образований будут:  - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;  - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;  - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;  - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании | Количество реализованных мероприятий  по благоустройству территорий Чернянского муниципального округа Белгородской области |
| 2. | Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», входящий в региональный проект «Решаем вместе» не входящий в национальный проект  (Куратор проекта – Морозов Сергей Анатольевич) | | |
|  | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского муниципального округа» | | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 2.1 | Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования» | На территориях Чернянского муниципального округа Белгородской области будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей Чернянского муниципального округа | Количество реализованных мероприятий  по благоустройству территорий Чернянского муниципального округа Белгородской области.  Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан  в Чернянском округе Белгородской области |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»  (Куратор проекта – Морозов Сергей Анатольевич) | | |
|  | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского муниципального округа» | | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 3.1. | Задача 1. «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения  и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей | Количество светоточек на территории населенных пунктов Чернянского муниципального округа Белгородской области |
| 3.2. | Задача 2. «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | Погребение умершего и оказание услуг по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела | Доля компенсационных расходов  на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг |

\* С 2019 года по 2024 год реализация проекта осуществлялась в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района», утвержденной постановлением администрации Чернянского района Белгородской области от 25 октября 2017 года № 480

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | **Код бюджетной классификации** | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа Чернянского муниципального округа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Чернянского муниципального округа Белгородской области» (всего) , в том числе:** | 09 | **69989,3** | **78523,6** | **22865** | **59972** | **28942,0** | **28942,0** | **289233,9** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 14000,0 | 35700,0 | 0,0 | 21420 | 0,0 | 0,0 | 71120 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 20111,6 | 4897,2 | 30,0 | 4733 | 48,0 | 48,0 | 29867,8 |
| - местный бюджет | 34999,0 | 37926,4 | 28835,0 | 33819 | 28894,0 | 28894,0 | 187367,4 |
| - внебюджетные источники | 878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 878,7 |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий**  **в региональный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни»(всего), в том числе:** | 091И455550 | **17664,0** | **55659,6** | **0,0** | **37106** | **0,0** | **0,0** | **110429,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 14000,0 | 35700,0 | 0,0 | 21420 | 0,0 | 0,0 | **71120** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 893,7 | 4868,2 | 0,0 | 4702 | 0,0 | 0,0 | **10463,9** |
| - местный бюджет | 2770,3 | 15091,4 | 0,0 | 10984 | 0,0 | 0,0 | **28845,7** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», входящий в региональный проект «Решаем вместе» не входящий в национальный проект** | 09202S | **23066,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **23066,3** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 19173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19173,9 |
| - местный бюджет | 3013,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3013,7 |
| - внебюджетные источники | 878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 878,7 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** | 09401 | **29259,0** | **22864,0** | **22865,0** | **22866,0** | **28942,0** | **28942,0** | **155738,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | **44,0** | **29,0** | **30,0** | **31,0** | **48,0** | **48,0** | **230,0** |
| - местный бюджет | **29215,0** | **22835,0** | **22835,0** | **22835,0** | **28894,0** | **28894,0** | **155508,0** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**III. Паспорт муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в региональный проект«Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни»**

**(далее – муниципальный проект 1)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды | | Срок реализации проекта | 01.01.2019\* | 31.12.2026 |
| Куратор муниципального проекта | Морозов Сергей Анатольевич | | Глава Чернянского муниципального округа; | | |
| Руководитель муниципального проекта | Латышев Сергей Александрович | | Директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | | |
| Администратор муниципального проекта | Казаченко Игорь Эдуардович | | Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | |
| Участники (целевые группы) муниципального проекта | Население Чернянского округа Белгородской области | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами | 1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области | | |
| 1.1. | Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Чернянского муниципального округа Белгородской области | | |

\* С 2019 года по 2023 год реализация проекта осуществлялась в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района», утвержденной постановлением администрации Чернянского района Белгородской области от 25 октября 2017 года № 480

**2. Показатели муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период,год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | РП, МП | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2024 | 1 | 4 | - | - | - | - | Да |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта1 в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2026 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | РП, МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия(результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовоезначение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)  по годам** | | | | | | **Тип мероприятия(результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Связь с показателями муниципального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **значение** | **год** |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды | Х | Единица | 0 | 2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоу-стройствотеррито-рии, ремонт объектов недви-жимого имущества | МП | - Количество благоустроенных общественных территорий;  - Доля населенных пунктов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) |
| 1.1.1 | Ежегодно на территории населенных пунктов Чернянского муниципального округа будут:  - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;  - приведены в нормативное состояние общественные территории Чернянского муниципального округа;  - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития;  - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;  - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании. | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1**

| Наименование муниципального (ведомственного проекта), мероприятия (результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | |
| **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в региональный проект«Формирование комфортной городской среды» ,входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни»всего, в том числе:** |  | **17664,0** | **55659,6** | **0,0** | **37106** | **0,0** | **0,0** | **110429,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 14000,0 | 35700,0 | 0,0 | 21420 | 0,0 | 0,0 | **71120** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 893,7 | 4868,2 | 0,0 | 4702 | 0,0 | 0,0 | **10463,9** |
| - местный бюджет | 2770,3 | 15091,4 | 0,0 | 10984 | 0,0 | 0,0 | **28845,7** |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия  по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки  и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды» всего, в том числе: |  | **17664,0** | **55659,6** | **0,0** | **37106** | **0,0** | **0,0** | **110429,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 14000,0 | 35700,0 | 0,0 | 21420 | 0,0 | 0,0 | **71120** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 893,7 | 4868,2 | 0,0 | 4702 | 0,0 | 0,0 | **10463,9** |
| - местный бюджет | 2770,3 | 15091,4 | 0,0 | 10984 | 0,0 | 0,0 | **28845,7** |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному проекту, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Помесячный план исполнения муниципального бюджета в части бюджетных ассигнований,**

**предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2026 года**  **(тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **нояб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **55659,6** | 0 | **55659,6** |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **55659,6** | 0 | **55659,6** |

**7. План реализации муниципального проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового подтверждения  (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды в 2024 году реализации» | **01.01.2026** | **31.12.2026** | - | - | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | **-** | **-** | **-** | **0** | Итоговый отчет о реализации |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2026 | 31.04.2026 | - | - | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | 01.04.2026 | 28.05.2026 | - | - | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | - | Положительное заключение |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.05.2026 | 30.05.2026 | - | - | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | - | Мониторинг |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.05.2026 | 01.062026 | - | - | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены» | 01.06.2026 | 01.12.2026 | - | - | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | - | Отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.06.2026 | 31.11.2026 | - | - | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | - | Акты выполненных работ |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена» | 01.12.2026 | 31.12.2026 |  |  | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | - | Письмо |

**IV. Паспорт муниципального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», входящий в региональный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящего в национальный проект**

**(далее – муниципальный проект 2)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комфортной городской среды | | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор муниципального проекта | Морозов Сергей Анатольевич | | Глава Чернянского муниципального округа; | | |
| Руководитель муниципального проекта | Латышев Сергей Александрович | | Директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского муниципального округа | | |
| Администратор муниципального проекта | Казаченко Игорь Эдуардович | | Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | |
| Целевые группы | Население Чернянского муниципального округа Белгородской области | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами | 1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области | | |
| 1.1. | Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Чернянского муниципального округа Белгородской области | | |

**2. Показатели муниципального проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан Чернянского муниципального округа Белгородской области | РП, МП | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2024 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2. | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха | РП, МП | Прогрессирующий | Единица | 6 | 2024 | 13 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2026года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан Чернянского округа Белгородской области | РП, МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2. | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха | РП, МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 2**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия(результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единицаизмерения (поОКЕИ)** | **Базовоезначение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Связь с показателями регионального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **значение** | **год** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы проекты в рамках инициативного бюджетирования | Х | Единица | 6 | 2024 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП, МП | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха;  Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальных образованиях Белгородской области |
| На территориях муниципальных образований Чернянского округа Белгородской области будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей муниципальных образований. В рамках реализации проектов будут достигнуты основные цели:  - успешно реализованы инициативы граждан;  - выявлены и решены наиболее значимые, по мнению жителей, проблемы местного уровня;  - повышена гражданская активность населения;  - повышен уровень информационной открытости и доверие к государственной власти;  - усилено взаимодействие органов местного самоуправления и жителей:  - комплексно благоустроены дворовые территории многоквартирных домов;  - благоустроены общественные пространства (площади, рекреационные зоны, набережные, места массового отдыха, парки, скверы, аллеи);  - отремонтированы пешеходные дорожки и тротуары;  - созданы детские игровые и спортивные площадки, объекты физической культуры и массового спорта. | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2**

| Наименование муниципального (ведомственного проекта), мероприятия (результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | |
| **Муниципальный проект «Решаем вместе», входящий в региональный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования» не входящий в национальный проект всего, в том числе:** |  | **23066,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **23066,3** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 19173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **19173,9** |
| - местный бюджет | 3013,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **3013,7** |
| - внебюджетные источники | 878,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **878,8** |
| Мероприятие (результат) «Реализованы проекты в рамках инициативного бюджетирования» всего, в том числе: |  | **23066,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **23066,3** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 19173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **19173,9** |
| - местный бюджет | 3013,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **3013,7** |
| - внебюджетные источники | 878,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **878,8** |

#### 6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2 в 2026 году

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | **6** |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | **6** |

#### 7. План реализации муниципального проекта 2

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового подтверждения  (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Мероприятие (результат) «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования реализации»** | **01.01.2026** | **31.12.2028** | **-** | **-** | **Казаченко Игорь Эдуардович-**Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | **-** | **-** | **-** | **0** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| **1.1.1** | **Мероприятие (результат) «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования реализации» в 2025 году** | **01.01.2026** | **31.12.2028** | **-** | **-** | **Казаченко Игорь Эдуардович-**Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | **-** | **-** | **-** | **0** | **Итоговый отчет  о реализации** |
| 1.1.1.К 1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2026 | 15.02.2026 | - | - | **Казаченко Игорь Эдуардович-**Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | - | Соглашение |
| 1.1.1.К 2. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.03.2026 | 01.04.2026 | - | - | **Казаченко Игорь Эдуардович-**Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности Чернянского района | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.1.1.К 3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.11.2026 | 10.12.2026 | - | - | **Казаченко Игорь Эдуардович-**Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | **-** | Акты приемки выполненных работ |
| 1.1.1.К 4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 10.12.2026 | 31.12.2026 | - | - | **Казаченко Игорь Эдуардович-**Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | - | Отчет |
| **1.1.2.** | **Мероприятие (результат) «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования реализации» в 2026 году** | **01.01.2026** | **31.12.202**7 | **-** | **-** | **Казаченко Игорь Эдуардович-**Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | **-** | **-** | **-** | **-** | **Итоговый отчет о реализации** |
| 1.1.2.К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2026 | 15.02.2027 | - | - | **Казаченко Игорь Эдуардович-**Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | - | Соглашение |
| 1.1.2.К..2 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.03.2026 | 01.04.2027 | - | - | **Казаченко Игорь Эдуардович-**Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.1.2.К..3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.11.2026 | 10.12.2027 | - | - | **Казаченко Игорь Эдуардович-**Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | **-** | Акты выполненных работ |
| 1.1.2.К.4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 10.12.2026 | 31.12.2027 | - | - | **Казаченко Игорь Эдуардович-**Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | - | Отчет |
| **1.1.3.** | **Мероприятие (результат) «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования реализации» в 2027 году** | **01.01.2026** | **31.12.202**8 | **-** | **-** | **Казаченко Игорь Эдуардович-**Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | **-** | **-** | **-** | **0** | **Итоговый отчет о реализации** |
| 1.1.3.К.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2026 | 15.02.2028 | - | - | **Казаченко Игорь Эдуардович-**Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | - | Соглашение |
| 1.1.3.К..2 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.03.2026 | 01.04.2028 | - | - | **Казаченко Игорь Эдуардович-**Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.1.3.К..3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.11.2026 | 10.12.2028 | - | - | **Казаченко Игорь Эдуардович-**Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | **-** | Акты выполненных работ |
| 1.1.3.К.4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | 10.12.2026 | 31.12.2028 | - | - | **Казаченко Игорь Эдуардович-**Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | - | - | - | - | Отчет |

**V. Паспорт комплекса процессных мероприятий  
«Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Чернянского района | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района (Латышев Сергей Александрович – директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района) | | |
| Связь с муниципальной программой Чернянского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области |
| 1.1. | Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Чернянского района Белгородской области |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя /**  **задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | [**Базовое значение**](file:///C:\Users\Mary\Desktop\Материалы%20по%20НОВОЙ%20структуре%20программ%20на%202024%20год\Формы%20в%20госпрограмму\КПМ%20Создание%20условий%20для%20обеспечения%20населения%20качественными%20услугами%20жилищно-коммунального%20хозяйства.xlsx#RANGE!_ftn1) | | **Значение показателей по годам** | | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество светоточек на территории населенных пунктов Чернянского района Белгородской области | Прогрессирующий | КПМ | Тыс. единиц | 4,531 | 2024 | 4,631 | 4,631 | | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя | Регрессирующий | КПМ | Единица | 0 | 2024 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |
|  | Задача 3 «Озеленение общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведено озеленение общественных территорий | Прогрессирующий | КПМ | тыс.м.кв. | 0 | 2024 | 10,1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |

**Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество светоточек на территории населенных пунктов района | КПМ | Тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,641 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя | КПМ | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
|  | Задача 3 «Озеленение общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведено озеленение общественных территорий | КПМ | тыс.м.кв. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | | | **Тип мероприятия (результата), сроки реализации** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | | **год** | | **2025** | | | **2026** | | **2027** | **2028** | | **2029** | | | **2030** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | | 14 |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организовано наружное освещение населенных пунктов Чернянского Белгородской области | | | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 4,611 | | 2024 | | 4,631 | | | 4,641 | | 4,651 | 4,651 | | 4,631 | | | 4,631 | | | Количество светоточек  на территории населенных пунктов района |
| Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Возмещены расходы  по гарантированному перечню услуг  по погребению муниципальным образованиям области | | | Оказание услуг (выполнение работ) | Тыс. рублей | 0 | | 2024 | | 44,0 | | | 46,0 | | 48,0 | 48,0 | | 48,0 | | | 48,0 | | | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя |
| Погребение умершего и оказание услуг муниципальным образованиям области по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Задача 3 «Озеленение общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | | Проведено озеленение общественных территорий | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | тыс.м.кв. | | 0 | | 2024 | 10,1 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | | |
| Благоустройство общественных территорий с применением элементов озеленения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | 09401 | **29259** | **22864** | **22865,0** | **22866,0** | **28942,0** | **28942,0** | **155738,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | **44,0** | **29,0** | **30,0** | **31,0** | **48,0** | **48,0** | **230,0** |
| - местный бюджет | **29215** | **22835** | **22835** | **22835** | **28894,0** | **28894,0** | **155508,0** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Чернянского Белгородской области» | 0940121340 | **27477,7** | **22835,0** | **22835,0** | **22835,0** | **28894,0** | **28894,0** | **153770,7** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 27477,7 | 22835,0 | 22835,0 | 22835,0 | 28894,0 | 28894,0 | 153770,7 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области» | 0940171350 | **44,0** | **29,0** | **30,0** | **31,0** | **48,0** | **48,0** | **230,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 44,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 48,0 | 48,0 | 230,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Благоустройство общественного пространства около центра молодежных инициатив в п. Чернянка» (озеленение) | 0940171350 | **1737,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1737,3** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1737,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1737,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородской области» | х | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородской области» в 2026 году реализации | х | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | х |
| 1.1.1. | Контрольная точка «заключение контракта на предоставление услуги» | 25.01.2026 | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Контракт |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.07.2026 | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Акт выполненных работ |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.02.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | Акт выполненных работ |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Исполнение контракта» | 25.02.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | Отчет |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородской области» в 2027 году реализации | х | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | х |
| 1.2.1. | Контрольная точка «заключение контракта на предоставление услуги» | 25.01.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | Контракт |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.07.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | Акт выполненных работ |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.02.2028 | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | Акт выполненных работ |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Исполнение контракта» | 25.02.2028 | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородской области» в 2028 году реализации | х | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | х |
| 1.3.1. | Контрольная точка «заключение контракта на предоставление услуги» | 25.01.2028 | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | Контракт |
| 1.3.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.07.2028 | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | Акт выполненных работ |
| 1.3.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.02.2029 | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | Акт выполненных работ |
| 1.3.4. | Контрольная точка «Исполнение контракта» | 25.02.2029 | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | Отчет |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области» | х | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области» в 2025 году | х | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | х |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Предоставление городским и сельскими поселениями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению за 1 полугодие 2025 года» | 10.07.2026 | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | отчет |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Получение субсидии на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению за 1 полугодие 2025 года» | 25.07.2026 | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | отчет |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Предоставление городским и сельскими поселениями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению за 2 полугодие 2025 года» | 10.02.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович-Заместитель главы Чернянского муниципального округа по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности | Отчет |
| 2.1.4. | Контрольная точка «Получение субсидии на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению за 2 полугодие 2025 года» | 25.02.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области» в 2026 году | х | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | х |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Предоставление городским и сельскими поселениями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению за 1 полугодие 2026 года» | 10.07.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | отчет |
| 2.2.2. | Контрольная точка «Получение субсидии на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению за 1 полугодие 2026 года» | 25.07.2027 | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | отчет |
| 2.2.3. | Контрольная точка «Предоставление городским и сельскими поселениями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению за 2 полугодие 2026 года» | 10.02.2028 | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |
| 2.2.4. | Контрольная точка «Получение субсидии на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению за 2 полугодие 2026 года» | 25.02.2028 | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области» в 2027 году | х | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | х |
| 2.3.1. | Контрольная точка «Предоставление городским и сельскими поселениями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению за 1 полугодие 2027 года» | 10.07.2028 | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | отчет |
| 2.3.2. | Контрольная точка «Получение субсидии на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению за 1 полугодие 2027 года» | 25.07.2028 | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | отчет |
| 2.3.3. | Контрольная точка «Предоставление городским и сельскими поселениями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению за 2 полугодие 2027 года» | 10.02.2029 | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |
| 2.3.4. | Контрольная точка «Получение субсидии на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению за 2 полугодие 2027 года» | 25.02.2029 | Казаченко Игорь Эдуардович-заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Временные характеристики** | **Алгоритм формирования (формула) и расшифровка** | **Метод сбора информации** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Срок предоставления** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий поселений Чернянского района Белгородской области | Единица | ежегодно  До 25 января следующего года | Мр = ΣМ1р+М2р+….  где:Мр – Мероприятие реализованное, ед; | мониторинг | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ | ежегодно |
| 2 | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Чернянском районе Белгородской области | Единица | ежегодно  До 25 января следующего года | Пр = ΣП1р+П2р+….  где:Пр – Проект реализованный, ед; | мониторинг | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ | ежегодно |
| 3 | Количество светоточек на территории населенных пунктов района | Единица | ежегодно  До 25 января следующего года | Кс = ΣК1с+К2с+….  где: Кс – Количество светильников, ед; | мониторинг | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ | ежегодно |
| 4 | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, процентов | Процент | ежегодно  До 25 января следующего года | Показатель получается путем возмещения расходов по гарантированному перечню и фактичнски произведенным расход Дкр = Ргп/Рфакт\*100% | мониторинг | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ | ежегодно |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | ежегодно  До 25 января следующего года | Бот = ΣБ1от+Б2от+….  где:Бот – благоустроенная общественная территория, ед; | мониторинг | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ | ежегодно |
| 6 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды | Процент | ежегодно  До 25 января следующего года | Доб= Оп/Орп\*100%  Оп-оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий  Орп-оборудования, имеющего российское происхождение | мониторинг | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ | ежегодно |
| 7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | ежегодно  До 25 января следующего года | Дгр=Гмо/Гпу\*100%  Гмо-граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях,  Гпу-граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | мониторинг | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ | ежегодно |
| 8 | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха | Единица | ежегодно  До 25 января следующего года | Показатель получается путем суммирования реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха , ед; | мониторинг | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ | ежегодно |
| 9 | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Чернянском районе Белгородской области | Единица | ежегодно  До 25 января следующего года | Показатель получается путем суммирования реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Чернянском районе Белгородской области , ед; | мониторинг | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ | ежегодно |
| 10 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя | Единица | ежегодно  До 25 января следующего года | Показатель получается путем суммирования Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя, ед; | мониторинг | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ | ежегодно |

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории Чернянского района»**

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Белгородской области, планируемых   
к благоустройству**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес дворовой территории** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чернянский район |  |

Примечание:

Адреса территорий могут уточняться.

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории Чернянского района»**

**Адресный перечень общественных территорий муниципальных образований Белгородской области, планируемых к благоустройству**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес общественной территории** |
| --- | --- | --- |
|  |  | **2026 год** |
| 1 | Чернянский район | Благоустройство сквера по улице Семашко в п. Чернянка |
| 2 | Чернянский район | Благоустройство общественного пространства около Центра молодежных инициатив в п.Чернянка расположенного по адресу: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, площадь Октябрьская (2 очередь) |
| 3 | Чернянский район | Благоустройство прогулочной зоны вдоль набережной реки Оскол в районе ул. Корчагина п.Чернянка" |

Примечание:

Адресный перечень общественных территорий Чернянского района Белгородской области на 2026 год определен по результатам проведенного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственной (муниципальных) программы, в соответствии с Порядком организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года № 34-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке».

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории Чернянского района»**

**Адресный перечень территорий различного функционального   
назначения Чернянского района Белгородской области,   
планируемых к благоустройству**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес территории** |
| --- | --- | --- |
| **2026 год** | | |
| 2 | Чернянский район | Благоустройство набережной реки «Оскол» (от ул. Корчагина до моста ул. Кольцова) в п. Чернянка |
| **2027 год** | | |
| 3 | Чернянский район | Сквер микрорайона «Сахарный завод» |

Примечание: Адреса территорий могут уточняться.