БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН**

**ПРОЕКТ**

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**п. Чернянка**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года № \_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной программы Чернянского**

**района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района»**

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлений Правительства белгородской области от 25 сентября 2023 года № 540-пп «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области», постановления администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 04 сентября 2024 года № 588 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами муниципального района «Чернянский район» Белгородской области», добавится перечень ЭКОНОМИСТОВ **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу Чернянского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района» (далее-Программа, прилагается).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района (Латышев С.А.) рекомендовать обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 27 февраля 2024 года № 113 О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 31.01.2018 года № 52 «Об утверждении муниципальной программы Чернянского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района»

4. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района (Нечепуренко Е.К.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет (https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чернянского района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности (Морозов С.А.).

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 12 апреля начиная с 2026 года, об исполнении – к 12 апреля 2031 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации**

**Чернянского района Т. П. Круглякова**

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**муниципального района**

**«Чернянский район»**

**Белгородской области**

## **от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование и развитие транспортной системы**

**и дорожной сети Чернянского района»**

**I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Чернянского района Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе**

**Белгородской области»**  
  
**1. Оценка текущего состояния транспортной инфраструктуры**

Транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Чернянского района. Наряду с другими отраслями, он обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических целей.

Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, это, в первую очередь, межотраслевая логистическая система, влияющая на условия жизнедеятельности и хозяйствования. Возможность беспрепятственно, качественно и надежно осуществлять перевозки становится определяющей при принятии решения об инвестировании перспективных проектов и создании различного рода производств.

На территории Чернянского района сложилась достаточно плотная автомобильная транспортная сеть. Через Чернянский район проходят автомобильные магистрали «Белгород - Красное», «Белгород - Ростов», «Белгород - Лиски», «Воронеж-Белгород», «Губкин-Валуйки», «Курск-Павловск». По ним осуществляются как местные, так и межрегиональные и международные транспортные перевозки.

Автомобильный пассажирский транспорт является основным связующим видом транспорта для Чернянского района.

Все населенные пункты района имеют автобусное сообщение с районным центром, межмуниципальные автобусные маршруты связывают район с областным центром. С автостанции п. Чернянка осуществляется продажа билетов на автобусы в направлении городов Белгород, Воронеж, Алексеевка, Бирюч, Старый Оскол, Новый Оскол, Валуйки, Курск, Павловск Губкин, Шебекино, Ростов-на-Дону, Лиски, Елец, Россошь, поселков Ровеньки, Красное.

В то же время состояние транспортного комплекса района нельзя считать оптимальным, а уровень развития транспорта достаточным.

Поэтому важнейшим элементом транспортной системы района, обеспечивающим условия единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения, являются автомобильные дороги.

Из-за отсутствия дорог с твердым покрытием 14 населенных пунктов района, в которых проживает порядка 984 человек, не имеют круглогодичной транспортной связи с районным центром. Ограниченность транспортной доступности сельских населенных пунктов приводит к отсутствию возможности предоставления необходимых социальных услуг, квалифицированной медицинской помощи населению.

Остается низким уровень безопасности на автомобильном транспорте. Изношенность и недостаточная прочность дорожного покрытия способствуют повышению уровня аварийности.

В связи с неудовлетворительным состоянием и темпами развития автомобильных дорог и улично-дорожной сети возникают заторы на автомобильных дорогах, уменьшается скорость движения транспорта, что приводит к ухудшению экологической обстановки. Кроме этого, ужесточение требований безопасности дорожного движения, особенно в зимнее время, влечет загрязнение придорожных территорий химическими веществами, используемыми для борьбы с зимней скользкостью. Таким образом, важнейшей проблемой в развитии транспортной системы Чернянского района является отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения, что выражается в высокой степени износа и несоответствии современным техническим требованиям существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Настоящая муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных проблем транспортной системы и дорожной сети Чернянского района и достижения современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры.  
  
**2. Описание приоритетов и целей государственной политики**

**в сфере муниципальной программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы Чернянского района "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района" сформированы в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=27.08.2024) Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Единого [плана](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015&date=27.08.2024) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р, положениями Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года и направлениями Стратегии социально-экономического развития Чернянского района на период до 2025 года

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года «Комфортная и безопасная среда для жизни», показатель «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющегося срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов».

В ходе реализации муниципальной программы определена ключевая цель - обеспечение доли дорожной сети на территории района, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 96 процентов к 2030 году.

#### **3.** Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области

Долгосрочная стратегическая цель развития заключается в обеспечении транспортной доступности на всей территории Белгородской области и повышении уровня безопасности транспортной инфраструктуры и направлена на выстраивание комфортной системы расселения, что способствует равномерному развитию муниципальных районов Белгородской области.

Транспортная инфраструктура должна обеспечить доступность территорий, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие индивидуального и пассажирского транспорта общего пользования, улучшение транспортного обслуживания населения, возможность альтернативного выбора потребителем видов транспортного обслуживания.

Муниципальная программа имеется связь с государственной программой Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области», показатель - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автодорог соответствующих нормативным требованиям, пассажирооборот автомобильным и железнодорожным (в пригородном сообщении) транспортом.

**4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленные в структурных элементах:

* Сохранность сети автодорог местного значения;
* Создание условий для населения, посредством организации транспортного обслуживания.
* Для достижения поставленных задач, в ходе реализации муниципальной программы, будут реализовываться комплексы процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» и «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения», способом выполнения являются мероприятия (результат) направленные на достижение не только задач, а также и показателей структурных элементов.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение показателей:

* доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, на уровне не менее 96% в 2030 году,
* пассажирооборот автомобильным транспортом в пригородном сообщении 11,72 млн пасс.км в 2030 году.
* Достижение показателей приведет к формированию единой опорной дорожной сети, развитию транспортной инфраструктуры сельских территорий, приведение дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями путем выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения путем выполнения работ в рамках содержания, а также приведение в нормативное состояние местной сети дорог. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, искусственных сооружений на них, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на сельских территориях, обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них.

**I. Паспорт муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие транспортной системы**

**и дорожной сети Чернянского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Морозов Сергей Анатольевич - первый заместитель главы администрации Чернянского района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности. | |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Латышев С.А. – директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | |
| Период реализации  муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение доли дорожной сети на территории района, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 96 процентов к 2030 году | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе  Чернянского района, в том числе: | 240454,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1026,6 |
| - местный бюджет | 239428,0 |
| - внебюджетные источники | - |
| Связь с национальными целями / государственной программой Белгородской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»/ показатель «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющегося срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов  Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»/ Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автодорог соответствующих нормативным требованиям, пассажирооборот автомобильным и железнодорожным (в пригородном сообщении) транспортом | |
| Связь с целями развития муниципального района «Чернянский район» / стратегическими приоритетами муниципального района «Чернянский район» | Стратегическая цель Чернянского района до 2025 года - повышение благосостояния населения Чернянского района на основе всестороннего использования внутреннего потенциала муниципального образования, развития социальной инфраструктуры и бизнеса/Третье стратегическое направление – «Повышение качества условий жизнедеятельности населения» | |

**2. Показатели муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Обеспечение доли дорожной сети на территории района, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 96 процентов к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП | П | Процент | 94,96 | 2023 | 95,1 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,8 | 96 | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 155 | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»/ показатель «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющегося срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов | Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»/  Доля протяжен-ности автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяжен-ности автодорог соответствующих норматив-ным требованиям |
| 1.2. | Пассажирооборот автомобильным транспортом в пригородном сообщении | МП | П | Млн пасс.-км | 11,5 | 2023 | 11,6 | 11,7 | 11,71 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | Постановление Правительства Белгородской области от 13 февраля 2023 года № 74-пп | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | - | Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»/ Пассажирооборот автомобильным и железнодорожным (в пригородном сообщении) транспортом |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Обеспечение доли дорожной сети на территории района, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 96 процентов к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | ГП РФ, ГП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,1 |
| 1.2 | Пассажирооборот автомобильным транспортом в пригородном сообщении | ГП | Млн пасс.-км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,6 |

**4. Структура муниципальной программы**

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» | | |
|  | Ответственный за реализацию: МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 1.1.1 | Задача 1. «Сохранность сети автодорог местного значения» | Выполнены мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального района | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» | | |
|  | Ответственный за реализацию: МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 2.1.1 | Задача 1. «Создание условий для населения, посредством организации транспортного обслуживания» | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным. общественным транспортом | Пассажирооборот автомобильным транспортом в пригородном сообщении |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| **Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района» (всего), в том числе:** | 04 | 35937,1 | 35837,1 | 42170,1 | 42170,1 | 42170,1 | 42170,1 | 240454,6 |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 1026,6 |
| **- местный бюджет** |  | 35766,0 | 35666,0 | 41999,0 | 41999,0 | 41999,0 | 41999,0 | 239428 |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (всего), в том числе: | 04401 | 19671,0 | 19571,0 | 25904,0 | 25904,0 | 25904,0 | 25904,0 | 142858,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0440120570 | 19671,0 | 19571,0 | 25904,0 | 25904,0 | 25904,0 | 25904,0 | 142858,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» (всего), в том числе: | 04402 | 16266,1 | 16266,1 | 16266,1 | 16266,1 | 16266,1 | 16266,1 | 97596,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0440273820 0440273830 0440273850 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 1026,6 |
| - местный бюджет | 0440223820 0440223830 | 16095 | 16095 | 16095 | 16095 | 16095 | 16095 | 96570 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (далее – комплекс процессных мероприятий - 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Чернянского района  (иной муниципальный орган, организация) | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |
| Связь с муниципальной программой Чернянского района | Муниципальная программа Чернянского района "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе-ние** | | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 «Сохранность сети автодорог местного значения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, подлежащих содержанию и ремонту | П | КПМ | Км | 433,2 | 2024 | | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |
| 1.2 | Протяженность автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, подлежащих капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов | Р | КМП | Км | 6,2 | 2024 | | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец  *2025* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 2 «Обеспечение сохранности существующей сети автодорог местного значения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, подлежащих содержанию и ремонту | КПМ | Км | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433,2 |
| 1.2 | Протяженность автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, подлежащих капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов | КМП | Км | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 «Обеспечение сохранности существующей сети автодорог местного значения»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального района» | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Км | 433,2 | 2024 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | 433,2 | Протяженность автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, подлежащих содержанию и ремонту |
| 1.1.1. | Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию и ремонту автодорог местного значения по обеспечению безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Км | 6,2 | 2024 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | Протяженность автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, подлежащих капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.2.1. | Произведены дорожные работы по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог местного значения, а также капитальный ремонт и устройство асфальтного дорожного полотна дворовых территорий многоквартирных домов. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» всего, в том числе:** | 04401 | **19671,0** | **19571,0** | **25904,0** | **25904,0** | **25904,0** | **25904,0** | **142858,0** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **- местный бюджет** | **19671,0** | **19571,0** | **25904,0** | **25904,0** | **25904,0** | **25904,0** | **142858,0** |
| **- внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту аавтомобильных дорог общего пользования муниципального района» всего, в том числе: | 0440120570 | 19671,0 | 19571,0 | 25904,0 | 25904,0 | 25904,0 | 25904,0 | 142858,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 19671,0 | 19571,0 | 25904,0 | 25904,0 | 25904,0 | 25904,0 | 142858,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» всего, в том числе: | 0440122140; 0440172140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий**  **«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Задача 1 «Обеспечение сохранности существующей сети автодорог местного значения»** | | | |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту аавтомобильных дорог общего пользования муниципального района»** | **Х** | **Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района** | **Х** |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту аавтомобильных дорог общего пользования муниципального района» в 2025 году | Х | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 16.02.2025 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.03.2025 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приема поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 20.11.2025 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Копия форме КС-3 |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 25.12.2025 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Платежное поручение |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту аавтомобильных дорог общего пользования муниципального района» в 2026 году | Х | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 16.02.2026 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.03.2026 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приема поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 20.11.2026 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Копия форме КС-3 |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 25.12.2026 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Платежное поручение |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту аавтомобильных дорог общего пользования муниципального района» в 2027 году | Х | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 16.02.2027 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.03.2027 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка «Произведена приема поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 20.11.2027 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Копия форме КС-3 |
| 1.1.2.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 25.12.2027 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Платежное поручение |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат) «Осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»** | **Х** | **Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района** | **Х** |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» в 2025 году | Х | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 16.02.2026 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.03.2026 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка «Произведена приема поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 20.11.2026 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Копия форме КС-3 |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 25.12.2026 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту аавтомобильных дорог общего пользования муниципального района» в 2027 году | Х | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 16.02.2027 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 20.03.2027 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.3.К.3 | Контрольная точка «Произведена приема поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 20.11.2027 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Копия форме КС-3 |
| 1.3.К.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг» | 25.12.2027 | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Платежное поручение |

**III. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»**

**(далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Чернянского района  (иной муниципальный орган, организация) | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |
| Связь с муниципальной программой Чернянского района | Муниципальная программа Чернянского района "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1** **«Создание условий для населения, посредством организации транспортного обслуживания»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение пассажирооборота автомобильным (в пригородном сообщении) транспортом | П | КМП | Млн пасс.-км | 11,6 | 2024 | 11,6 | 11,7 | 11,71 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | Группа ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец  *2025* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | **Задача 1 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение пассажирооборота автомобильным (в пригородном сообщении) транспортом | КПМ | Млн пасс.-км | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,6 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены средства на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания» | Оказание услуг (выполнение услуг) | Маршруты | 15 | 2024 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Увеличение пассажирооборота автомобильным (в пригородном сообщении) транспортом |
| 1.1.1. | Предоставлено финансовое обеспечение (субвенция) на организацию транспортного обслуживания в муниципальном районе | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения» | Оказание услуг (выполнение услуг) | Штук | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Увеличение пассажирооборота автомобильным (в пригородном сообщении) транспортом |
| 1.2.1. | Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения. Порядок предоставления утвержден постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 15 июля 2020 года № 385 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права льготного проезда студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций в городском или пригородном сообщении на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» и приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. В данном мероприятие отражается количество образовательных организаций. | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования» | Приобретение товаров, работ, услуг | Штук | - | - | - | - | - | - | - | - | Увеличение пассажирооборота автомобильным (в пригородном сообщении) транспортом |
| 1.3.1. | Предоставлено финансирование на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования. | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» | Оказание услуг (выполнение услуг) | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Увеличение пассажирооборота автомобильным (в пригородном сообщении) транспортом |
| 1.4.1 | Предоставление субсидии на компенсация потерь в доходах перевозчикам,предоставляющий льготный проезд отдельным категориям граждан услугами общественного транспорта. Порядок предоставления утвержден постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 15 июля 2020 года № 385 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права льготного проезда студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций в городском или пригородном сообщении на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» и приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Установлены регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам» | Оказание услуг (выполнение услуг) | Тарифы | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Увеличение пассажирооборота автомобильным (в пригородном сообщении) транспортом |
| 1.5.1 | Освоение субвенция на исполнение полномочий органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» всего, в том числе:** | 04402 | **16266,1** | **16266,1** | **16266,1** | **16266,1** | **16266,1** | **16266,1** | **97596,6** |
| **- межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **- межбюджетные трансферты из областного бюджета** | **171,1** | **171,1** | **171,1** | **171,1** | **171,1** | **171,1** | **1026,6** |
| **- местный бюджет** | **16095,0** | **16095,0** | **16095,0** | **16095,0** | **16095,0** | **16095,0** | **96570,0** |
| **- внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены средства на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания» всего, в том числе: | 0440223820; 0440273820 |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 275,4 |
| - местный бюджет | 16025,0 | 16025,0 | 16025,0 | 16025,0 | 16025,0 | 16025,0 | 96150,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения» всего, в том числе: | 0440223830; 0440273830 |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 117,1 | 702,6 |
| - местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 420,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования» всего, в том числе: | 0440223840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» всего, в том числе: | 0440273820 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Установлены регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам» всего, в том числе: | 0440273850 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 48,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 48,6 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (областной бюджет) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение**  **к паспорту комплекса процессных мероприятий**  **«Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2 в текущем 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Задача 1 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»** | | | |
| **1.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлены средства на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания»** | **Х** | **Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района** | **Х** |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены средства на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания» в 2025 году | Х | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключение контракта» | 10.01.2025 | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Контракт |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Получены акты и счета выполненных работ от транспортного предприятия (2 раза в месяц)» | Ежемесячно на 30 число | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Акты, счета  выполненных работ |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | До 10 числа следующего месяца | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Платежное поручение |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении контракта» | 28.12.2025 | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет  (информационное письмо) |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлены средства на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания» в 2026 году | Х | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключение контракта» | 10.01.2026 | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Контракт |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Получены акты и счета выполненных работ от транспортного предприятия (2 раза в месяц)» | Ежемесячно на 30 число | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Акты, счета  выполненных работ |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | До 10 числа следующего месяца | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении контракта» | 28.12.2026 | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет  (информационное письмо) |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Предоставлены средства на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания» в 2027 году | Х | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка «Заключение контракта» | 10.01.2027 | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Контракт |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка «Получены акты и счета выполненных работ от транспортного предприятия (2 раза в месяц)» | Ежемесячно на 30 число | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Акты, счета  выполненных работ |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | До 10 числа следующего месяца | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Платежное поручение |
| 1.1.2.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении контракта» | 28.12.2027 | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет  (информационное письмо) |
| **1.2.** | **Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения»** | **Х** | **Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района** | **Х** |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения» в 2025 году | Х | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «Подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета» | 25.01.2025 | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Соглашение |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка «Сформирована заявка от муниципального образования на выделение субсидии» | Ежемесячно на 15 число | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Заявка |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка «Субсидия получена» | Ежемесячно на 30 число | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Платежное поручение |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | Ежемесячно на 5 число | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения» в 2026 году | Х | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.2.2.К.1. | Контрольная точка «Подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета» | 25.01.2026 | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Соглашение |
| 1.2.2.К.2. | Контрольная точка «Сформирована заявка от муниципального образования на выделение субсидии» | Ежемесячно на 15 число | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Заявка |
| 1.2.2.К.3. | Контрольная точка «Субсидия получена» | Ежемесячно на 30 число | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Платежное поручение |
| 1.2.2.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | Ежемесячно на 5 число | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения» в 2027 году | Х | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.2.3.К.1. | Контрольная точка «Подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета» | 25.01.2027 | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Соглашение |
| 1.2.3.К.2. | Контрольная точка «Сформирована заявка от муниципального образования на выделение субсидии» | Ежемесячно на 15 число | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Заявка |
| 1.2.3.К.3. | Контрольная точка «Субсидия получена» | Ежемесячно на 30 число | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Платежное поручение |
| 1.2.3.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» | Ежемесячно на 5 число | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |
| **1.3.** | **Мероприятие (результат) «Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования»** | **Х** | **Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района** | **Х** |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) «Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования» в 2025 году | Х | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.3.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.3.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.3.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата за поставленные товары» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.3.2 | Мероприятие (результат) «Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования» в 2026 году | Х | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.3.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.3.2.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.3.2.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.3.2.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата за поставленные товары» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.3.3 | Мероприятие (результат) «Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования» в 2027 году | Х | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.3.3.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.3.3.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.3.3.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.3.3.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата за поставленные товары» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» в 2025 году |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.4.1.К.1. | Контрольная точка «Подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Соглашение |
| 1.4.1.К.2. | Контрольная точка «Сформирована заявка от муниципального образования на выделение субсидии» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчетные материалы |
| 1.4.1.К.3. | Контрольная точка «Субсидия получена» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Платежное поручение |
| 1.4.1.К.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.4.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» в 2026 году |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.4.2.К.1. | Контрольная точка «Подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Соглашение |
| 1.4.2.К.2. | Контрольная точка «Сформирована заявка от муниципального образования на выделение субсидии» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчетные материалы |
| 1.4.2.К.3. | Контрольная точка «Субсидия получена» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Платежное поручение |
| 1.4.2.К.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.4.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» в 2027 году |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |  |
| 1.4.3.К.1. | Контрольная точка «Подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Соглашение |
| 1.4.3.К.2. | Контрольная точка «Сформирована заявка от муниципального образования на выделение субсидии» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчетные материалы |
| 1.4.3.К.3. | Контрольная точка «Субсидия получена» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Платежное поручение |
| 1.4.4.К.3. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |
| **1.5** | **Мероприятие (результат) «Установлены регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам»** | **Х** | **Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района** | **Х** |
| 1.5.1 | Мероприятие (результат) «Установлены регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам» в 2025 году | Х | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.5.1.К.1. | Контрольна точка «Утверждены регулируемые тарифы» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Решение |
| 1.5.1.К.2. | Контрольная точка «Промежуточный отчет о выполнении регулируемых тарифов» | На 1 июля 2025 года | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |
| 1.5.1.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 30.12.2025 | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Акт выполненных работ |
| 1.5.1.К.4. | Контрольная точка «Годовой отчет о выполнении регулируемых тарифов» | 15.01.2026 | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |
| 1.5.2 | Мероприятие (результат) «Установлены регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам» в 2026 году | Х | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.5.2.К.1. | Контрольна точка «Утверждены регулируемые тарифы» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Решение |
| 1.5.2.К.2. | Контрольная точка «Промежуточный отчет о выполнении регулируемых тарифов» | На 1 июля 2026 года | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |
| 1.5.2.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 30.12.2026 | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Акт выполненных работ |
| 1.5.2.К.4. | Контрольная точка «Годовой отчет о выполнении регулируемых тарифов» | 15.01.2027 | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |
| 1.5.3 | Мероприятие (результат) «Установлены регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам» в 2027 году | Х | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Х |
| 1.5.3.К.1. | Контрольна точка «Утверждены регулируемые тарифы» |  | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Решение |
| 1.5.3.К.2. | Контрольная точка «Промежуточный отчет о выполнении регулируемых тарифов» | На 1 июля 2027 года | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |
| 1.5.3.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 30.12.2027 | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Акт выполненных работ |
| 1.5.3.К.4. | Контрольная точка «Годовой отчет о выполнении регулируемых тарифов» | 15.01.2028 | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | Отчет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1 к муниципальной программе «Совершенствование и развитие транспортной системы**  **и дорожной сети Чернянского района»** |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) и расшифровка | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Срок предоставле-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | ежегодно | **Давт = Пн/Побщ\*100%**  где:  Давт- доля автодорог, %; Пн- протяженность автодорог, отвечающих нормативным требованиям, км; Побщ – общая протяженность автодорог, км | Итоги ремонта дорог | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | ежегодно |
| 2 | Пассажирооборот автомобильным транспортом в пригородном сообщении | пасс. км. | ежегодно | **ПОф = Nпасс\*L**  где:  ПОф – пассажирооборот фактический, пасс.км; Nпасс – количество перевезенных пассажиров, человек; L- протяженность пути, км | Итоговая информация транспортного предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки | Комарович А.Н– руководитель группы ТЭК и капитального ремонта МКД МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | ежегодно |
| 3 | Протяженность автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, подлежащих содержанию и ремонту | км | ежегодно | **Пр = ΣП1р+П2р+….**  где:  **Пр** – протяженность отремонтированных дорог, км;  **П1р, П2р** – протяженность ремонта каждой дороги, км | Итоги ремонта дорог | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | ежегодно |
| 4 | Протяженность автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, подлежащих капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов | км | ежегодно | **Пм = ΣП1м+П2м+….**  где:  **Пм** – протяженность УДС подлежащих капремонту и в микрорайонах многоквартирных домов, км;  **П1м, П2м**, … - протяженность УДС в микрорайонах многоквартирных домов, км | Итоги ремонта дорог | Казаченко И.Э. – заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | ежегодно |