Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_

**II. Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Чернянского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Чернянского района Белгородской области | Морозов Сергей Анатольевич – первый заместитель главы администрации Чернянского района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности; | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Чернянского района Белгородской области | Латышев Сергей Александрович – директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | |
| Период реализации муниципальной программы Чернянского района Белгородской области | 2025 – 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы Чернянского района Белгородской области | Повышение к 2030 году качества городской среды поселений муниципального района «Чернянский район» Белгородской области к уровню 2024 года на 25 процентов | |
| Направления (подпрограммы)муниципальной программы Чернянского района Белгородской области | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения  за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программы Чернянского района Белгородской области,  в том числе: | **266747,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | **49700,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | **25217,8** |
| - местный бюджет | **190951,1** |
| - внебюджетные источники | **878,7** |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / областными программами Белгородской области Российской Федерации | 1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /  Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах  и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | |
| 2. Государственная программа Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»  Показатель 1 «Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Белгородской области»  Показатель 2 «Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в муниципальных образованиях Белгородской области»  Показатель 3 «Количество светоточек на территории населенных пунктов области»  Показатель 4 «Доля компенсационных расходов на предоставление муниципальных гарантий от фактически предоставленных услуг» | |
| Связь с целями развития Чернянского района Белгородской области / стратегическими приоритетами Чернянского района Белгородской области | Стратегическая цель Чернянского района Белгородской области до 2025 года «Повышение благосостояния населения на основе всестороннего использования внутреннего потенциала муниципального образования, развития социальной инфраструктуры и бизнеса»/ Третье стратегическое направление – «Повышение качества условий жизнедеятельности населения» | |

#### 

#### **2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель «Повышение к 2030 году качества городской среды поселений муниципального района «Чернянский район» Белгородской области к уровню 2024 года на 25 процентов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий поселений Чернянского района Белгородской области | ГП области  МП | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2024 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г.  № 1710 | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района» | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /  Показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Белгородской области | |
| 2. | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Чернянском районе Белгородской области | МП | Прогрессирующий | Единица | 6 | 2024 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Закон Белгородской области от 26.12.2020 г. № 20 «Об инициативных проектах», постановление Правительства Белгородской области от 28.12.2020 г. № 598-пп «О реализации инициативных проектов на территории Белгородской области» | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в муниципальных образованиях Белгородской области | |
| 3 | Количество светоточек на территории населенных пунктов | МП | Прогрессирующий | Тыс. единиц | 4,611 | 2024 | 4,631 | 4,641 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | - | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Количество светоточек на территории населенных пунктов области | |
| 4 | Доля компенсационных расходов на предоставление муниципальных гарантий от фактически предоставленных услуг | МП | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 12.01.1996 г.  № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле» | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ Чернянского района» | Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным  и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Доля компенсационных расходов на предоставление муниципальных гарантий от фактически предоставленных услуг | |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | **Код бюджетной классификации** | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа муниципального района «Чернянский район Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» (всего) , в том числе:** | 09 | **67490,0** | **83489,6** | **28942,0** | **28942,0** | **28942,0** | **28942,0** | **266747,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 14000,0 | 35700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49700,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 20111,6 | 4914,2 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 25217,8 |
| - местный бюджет | 32499,7 | 42875,4 | 28894,0 | 28894,0 | 28894,0 | 28894,0 | 190951,1 |
| - внебюджетные источники | 878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 878,7 |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в региональный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни»(всего), в том числе:** | 091И455550 | **17664,0** | **55659,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **73323,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 14000,0 | 35700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **49700,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 893,7 | 4868,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **5761,9** |
| - местный бюджет | 2770,3 | 15091,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **17861,7** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», входящий в региональный проект «Решаем вместе» не входящий в национальный проект** | 09202S | **23066,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **23066,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 19173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19173,9 |
| - местный бюджет | 3013,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3013,4 |
| - внебюджетные источники | 878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 878,7 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»** | 09401 | **26760,0** | **27830,0** | **28942,0** | **28942,0** | **28942,0** | **28942,0** | **170358** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | **44,0** | **46,0** | **48,0** | **48,0** | **48,0** | **48,0** | **282,0** |
| - местный бюджет | **26716,0** | **27784,0** | **28894,0** | **28894,0** | **28894,0** | **28894,0** | **170076** |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_

**III. Паспорт муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в региональный проект«Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни»**

**(далее – муниципальный проект 1)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Морозов Сергей Анатольевич | | Первый заместитель главы администрации Чернянского района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности; | | |
| Руководитель муниципального проекта | Латышев Сергей Александрович | | Директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | | |
| Администратор муниципального проекта | Казаченко Игорь Эдуардович | | Заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | |
| Участники (целевые группы) муниципального проекта | Население муниципального района «Чернянский район» Белгородской области | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами | 1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области | | |
| 1.1. | Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Чернянского района Белгородской области | | |

\* С 2019 года по 2023 год реализация проекта осуществлялась в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернянского района», утвержденной постановлением администрации Чернянского района Белгородской области от 25 октября 2017 года № 480

**2. Показатели муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период,год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | РП, МП | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2024 | 1 | 4 | - | - | - | - | Да |
| 2. | Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды | РП, МП | Прогрессирующий | Процент | 90 | 2024 | 90 | 90 | - | - | - | - | Нет |
| 2.2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | РП, МП | Прогрессирующий | Процент | 10 | 2024 | 15 | 20 | - | - | - | - | Нет |

Приложение 4

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1**

| Наименование муниципального (ведомственного проекта), мероприятия (результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | | | | | | | | |
| **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в региональный проект«Формирование комфортной городской среды» ,входящий в национальный проект «Инфраструктура для жизни»всего, в том числе:** |  | **17664,0** | **55659,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **73323,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 14000,0 | 35700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **49700,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 893,7 | 4868,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **5761,9** |
| - местный бюджет | 2770,3 | 15091,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **17861,7** |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия  по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки  и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды» всего, в том числе: |  | **17664,0** | **55659,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **73323,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 14000,0 | 35700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **49700,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 893,7 | 4868,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **5761,9** |
| - местный бюджет | 2770,3 | 15091,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **17861,7** |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному проекту, в том числе: |  | **17664,0** | **55659,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **73323,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 14000,0 | 35700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **49700,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 893,7 | 4868,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **5761,9** |
| - местный бюджет |  | 2770,3 | 15091,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **17861,7** |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в региональный проект«Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе:** |  | **17664,0** | **55659,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **73323,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 14000,0 | 35700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **49700,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 893,7 | 4868,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **5761,9** |
| - местный бюджет |  | 2770,3 | 15091,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **17861,7** |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализованы мероприятия по соблюдению доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды |  | **17664,0** | **55959,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **73323,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному проекту, в том числе: |  | **17664,0** | **55659,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **73323,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 14000,0 | 35700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **49700,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 893,7 | 4868,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **5761,9** |
| - местный бюджет |  | 2770,3 | 15091,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **17861,7** |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_

**пояснительной записке**

**IV. Паспорт муниципального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», входящий в региональный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящего в национальный проект**

**(далее – муниципальный проект 2)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комфортной городской среды | | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор муниципального проекта | Морозов Сергей Анатольевич | | Первый заместитель главы администрации Чернянского района по реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной деятельности; | | |
| Руководитель муниципального проекта | Латышев Сергей Александрович | | Директор МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | | |
| Администратор муниципального проекта | Казаченко Игорь Эдуардович | | Заместитель директора МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | |
| Целевые группы | Население Чернянского района Белгородской области | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами | 1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области | | |
| 1.1. | Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Чернянского района Белгородской области | | |

**2. Показатели муниципального проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Чернянском районе Белгородской области | РП, МП | Прогрессирующий | Единица | 1 | 2024 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2. | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха | РП, МП | Прогрессирующий | Единица | 6 | 2024 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Приложение 6

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2**

| Наименование муниципального (ведомственного проекта), мероприятия (результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | |
| **Муниципальный проект «Решаем вместе», входящий в региональный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования» не входящий в национальный проект всего, в том числе:** |  | **23066,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **23066,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 19173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **19173,9** |
| - местный бюджет | 3013,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **3013,3** |
| - внебюджетные источники | 878,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **878,8** |
| Мероприятие (результат) «Реализованы проекты в рамках инициативного бюджетирования» всего, в том числе: |  | **23066,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **23066,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 19173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **19173,9** |
| - местный бюджет | 3013,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **3013,3** |
| - внебюджетные источники | 878,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **878,8** |
| **Инициативное бюджетирование «Благоустройство парковой зоны с обустройством детской площадки на Набережной п.Чернянка» всего, в том числе:** | 09202S0612 | **3202,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3202,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 2500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500 |
| - местный бюджет | 573,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 573,9 |
| - внебюджетные источники | 128,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,1 |
| **Инициативное бюджетирование «Обустройство детской площадки для детей с ограниченными возможностями на территории «Семейного сквера» в п. Чернянка» всего, в том числе:** | 09202S0613 | **2997,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2997,2** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 2500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500 |
| - местный бюджет | 377,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,3 |
| - внебюджетные источники | 119,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,9 |
| **Инициативное бюджетирование «Благоустройство детской площадки ул. Садовая с. Верхнее Кузькино Чернянского района» всего, в том числе:** | 09202S0614 | **3202** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3202** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 2500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500 |
| - местный бюджет | 573,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 573,9 |
| - внебюджетные источники | 128,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,1 |
| Инициативное бюджетирование « **Устройство детской площадки с. Лубяное-Первое Чернянского района Белгородской области** » всего, в том числе: | 09202S0615 | **3202,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3202,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 2500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500 |
| - местный бюджет | 573,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 573,9 |
| - внебюджетные источники | 128,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,1 |
| Инициативное бюджетирование **« Обустройство спортивной площадки микрорайон «Сахарный завод» п. Чернянка »** всего, в том числе: | 09202S0616 | **2749,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2749,8** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 2500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500 |
| - местный бюджет | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,8 |
| - внебюджетные источники | 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 |
| **Инициативное бюджетирование « Благоустройство детской площадки «Волшебная сказка» ул. Школьная с. Ольшанка  Чернянского района Белгородской области » всего, в том числе:** | 09202S0617 | **2347,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2347,6** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 2087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2087,0 |
| - местный бюджет | 210,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,6 |
| - внебюджетные источники | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| **Инициативное бюджетирование « Обустройство тротуара  ул. Сельская п. Чернянка » всего, в том числе:** | 09202S0618 | **3018,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3018,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 2500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500 |
| - местный бюджет | 397,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,3 |
| - внебюджетные источники | 120,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,7 |
| **Инициативное бюджетирование « Благоустройство детской площадки ул. Старомасловская с. Ездочное Чернянского района » всего, в том числе:** | 09202S0619 | **2347,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2347,4** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 2086,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2086,9 |
| - местный бюджет | 166,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,6 |
| - внебюджетные источники | 93,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,9 |
| Итого по муниципальному проекту, в том числе: |  | **23066,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **23066,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 19173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **19173,9** |
| - местный бюджет | 3013,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **3013,3** |
| - внебюджетные источники | 878,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **878,8** |

#### **6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2 в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | **8** |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | **8** |

Приложение 7

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_

**Адресный перечень общественных территорий муниципальных образований Белгородской области, планируемых к благоустройству**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Адрес общественной территории** |
| --- | --- | --- |
| **2025 год** | | |
| 1 | Чернянский район | **«Благоустройство общественного пространства около центра молодежных инициатив в п. Чернянка» расположенного по адресу: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, площадь Октябрьская»** |
| **2026 год** | | |
| 1 | Чернянский район | **«Благоустройство общественного пространства около центра молодежных инициатив в п. Чернянка» расположенного по адресу: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, площадь Октябрьская» (вторая очередь)** |
| 2 | **«Благоустройство сквера по ул.Семашко п.Чернянка** |
| 3 | **«Благоустройство набережной реки Оскол вдоль ул.Корчагина п.Чернянка** |

Примечание:

Адресный перечень общественных территорий Чернянского района Белгородской области на 2026 год будет определен по результатам проведенного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству   
в рамках реализации государственной (муниципальных) программы, в соответствии   
с Порядком организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года № 34-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке».